北政办〔2016〕29号

安阳市北关区人民政府办公室

关于印发区2016年碧水工程实施方案的

通    知

各街道办事处、园区管委会，区人民政府各相关部门：

《北关区2016年碧水工程实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2016年5月21日

北关区2016年碧水工程实施方案

为贯彻落实《河南省碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》和《安阳市2016年碧水工程实施方案》，进一步改善我区水环境质量，特制定本方案。

一、总体思路

认真贯彻落实区委区政府关于生态文明建设的决策部署，以改善水环境质量为核心，以重点河流、断面为重点，以水污染防治重点项目为抓手，通过采取精准化指导，精细化管理，过程化调控，统筹推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，确保完成各项目标任务。

二、工作目标

2016年，配合完成全市地表水水质良好（达到或优于Ⅳ类）比例总体达到50%，劣于Ⅴ类水体比例不高于37.5%，区级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例不低于98%，地下水水质保持稳定。

三、主要任务

（一）推进产业结构和布局调整

1、淘汰落后产能

区工业和信息化委负责依据省、市工业和信息化委下发的《2016年度落后产能淘汰方案》，按照规定任务和时间完成落后产能淘汰年度任务。各街道办事处、园区管委会负责此项任务的落实，区发展改革委、区环保局配合。

2、推动重污染企业退出

区工业和信息化委负责依据省、市工业和信息化委下发的《污染较重企业改造退出方案》，及时组织企业开展改造或退出建成区工作。

（二）深化工业污染防治

1、依法取缔或关闭“八小”企业。区住建环保局于2016年5月10日前完成不符合国家产业政策的小型制革、印染、造纸、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等严重污染水环境的生产项目的排查。上报区政府，区政府将根据排查结果，于2016年11月底前，依法取缔或关闭“八小”企业。

2、专项整治“八大”重点污染行业。区住建环保局、区工业和信息化委负责开展造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料制造、电镀等八个重点污染行业排查，根据排查果，制定重点污染行业专项治理方案，明确清洁生产改造的任务、措施、完成时间、责任人等。各街道办事处、园区管委会负责督促辖区内有关企业落实此项任务。

（三）推进农业农村污染防治

1.防治畜禽养殖污染。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）应实施雨污分流、粪便污水资源化利用，并取得相应的环评审批。区畜牧局负责于2016年10月底前完成畜禽禁养区、限养区范围的调整工作，并制定禁养区需关停或搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单以及关停或搬迁方案。并于2017年年底前上报区政府，区政府将依法全部关闭和搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户的任务。

2.控制种植业污染。2016年11月底前，区农林水务局负责制定实施《全区农业面源污染综合防治方案》，明确具体防治任务、完成时间、责任单位等，2016年测土配方施肥技术推广覆盖率达到77%，主要农作物肥料利用率达到37%。

3.加快农村环境综合整治。区住建环保局负责开展农村环境综合整治，2016年11月底前完成生态村创建工作。

4.防治地下水污染，严控地下水超采。区住建环保局负责于2016年5月底前，制定加油站地下油罐排查工作方案并于2017年年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

区农林水务局负责于2016年9月底前，制定公共供水管网覆盖范围内的自备水井（特殊用水除外）的封井方案，确保2017年年底前完成。

（四）加强“三沟一渠”治理

2016年5月底前，区农林水务局负责制定“三沟一渠”治理工作方案，对安丰沟、御路沟、漳涧沟进行清淤、打捞沟内垃圾，督促相关街道办事处对沟、渠两侧垃圾进行清理，并形成常效机制。

（五）严格环境执法监管

1.加大执法力度。区住建环保局负责开展重点河流、重点行业环境保护大检查，2016年5月20日前完成检查，2016年10月底前督促整改到位。2016年4月底前，各街道办事处、园区管委会实行环境监察网格化管理。

2.防控环境风险。区住建环保局负责对沿河、沟工业企业、产业集聚区环境风险等状况进行调查，确定排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用危险化学品的重点风险源清单，2016年10月底前，完成对重点风险源环境和监控风险评估，要求企业落实相应的防控措施。同时开展水污染事故处置应急演练、评估与预案修订，并依法及时公布预警信息。

四、保障措施

（一）加强组织协调。各相关部门应按照职责及任务分工，制定专项方案，切实落实2016年碧水工程实施方案中确定的任务、措施等。区住建环保局负责，建立全区水污染防治工作协作机制，定期会商，研究解决重大问题。各街道办事处、园区管委会和区直各牵头、参与单位，每季度25日前向区环保委员会办公室上报本方案工作进展情况。区环保委员会办公室建立工作进展情况台账，定期调度、定期分析、定期通报，确保任务和时间按节点完成。

（二）加大资金投入。财政部门要统筹安排水污染防治资金，适应水污染防治任务需要，并重点推进政府和社会资本合作（PPP）项目。

（三）强化问政问责。区直各牵头部门要依据本方案确定的工作任务，制定2016年度专项方案，报区环委会办公室备案；各街道办事处和区直有关部门要切实履行“党政同责”、“一岗双责”，齐力共管水污染防治工作。对未完成本方案确定的工作任务和目标的，区政府将约谈有关单位及其相关部门有关负责人，提出整改意见，予以督促，情节严重的，依法依规问责追责。

（四）加大宣传力度，主动信息公开。各街道办事处、园区管委会、区住建环保局负责大力宣传《河南区碧水工程行动计划》的贯彻落实情况，通过正反典型报道，剖析河流污染背后的深层次因素，促进碧水工程有力推进。

附表: 《任务措施责任清单》

附表：

任务措施责任清单

（以下措施均需各部门具体落实）

| 序号 | 牵头部门 | 任 务 措 施 | 配 合 部 门 | 时 间 节 点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区环保局 | 完成不符合国家产业政策的小型制革、印染、造纸、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等严重污染水环境的生产项目的排查并进行取缔,对现有的李桃村制革厂、平原路塑料加工厂、西六村塑料加工厂进行取缔关闭。 | 区工业和信息化委、国土资源局、发展改革委 | 2016年12月底前 | 赵成宇 |
|  |  | 配合上级部门完成我区印染企业搬迁入园（柏庄、汤阴印染工业园）工作 | 区工业和信息化委、发展改革委 | 2016年12月底前 |  |
|  |  | 开展农村环境综合整治，建成生态村1个：彰北办事处西漳涧村（暂定） | 区财政局、住房城乡建设局、农林水务局、畜牧局、彰东、彰北、园区管委会 | 2016年11月底前 |  |
|  |  | 配合上级部门完成我区11家（中石化8家，中石油2家，四日北方能源1家）加油站地下油罐排查、改造或防渗池设置工作 | 区财政局、国土资源局、住房城乡建设局、农林水务局、发展改革委、工业和信息化委、商务局 | 2016年10月底前 |  |
|  |  | 开展安阳河流、御路沟、安丰沟、漳涧沟沿岸重点行业涉水企业环境保护大检查，并对现有的航空内衣厂、维多利毛巾厂、旺达种猪场加大巡查力度禁止废水超标排放 | 农林水务局、各街道办事处、园区管理会 | 2016年5月底前 |  |
| - 7 - 2 | 区工业和信息化委 | 依据省市下发的《2016年度落后产能淘汰方案》组织企业开展改造或退出建成区工作，对现有的钢铁企业（钢铁实业厂1家）印染企业（11家）原料药制造（小康、全丰2家）化工企业（谦和染料化工1家）进行核查核实,并印发企业改造退出方案。 | 区发展改革委、环保局 | 2016年5月底 | 王剑波 |
|  |  | 开展钢铁（钢铁实业厂1家）印染（11家）、制药(小康、全丰2家）进行清洁生产改造 | 区环保局、发展改革委、科技局 | 2016年开展，2017年10月20日前完成 |  |
| - 8 - 3 | 区农林 水务局 | 配合上级部门开展公共供水管网覆盖范围内的自备水井(特殊用水除外)的封井工作 | 区国土资源局、发展改革委、区工业和信息化委、财政局、住建环保局、农林水务局 | 2016年9月底前 | 潘 玮 |
| 4 |  | 制定实施全区农业面源污染综合防治方案，保证2016年测土配方施肥技术推广覆盖率达到77%，主要农作物肥料利用率达到37% | 区发展改革委、工信委、国土资源局、环保局、农林水务局、畜牧局、质监局 | 2016年11月底前 |  |
|  |  | 制定“三沟一渠”治理工作方案，对安丰沟、漳涧沟、御路沟进行清淤、打捞垃圾 | 彰北街道办事处 | 长 期 |  |
| 5 | 区畜牧局 | 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）应实施雨污分流、粪便污水资源化利用，并取得相应的环评审批。完成畜禽禁养区、限养区范围的调整工作，排查禁养区需关停或搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单。尽快搬迁禁养区内现有养殖场：航校奶牛场。 | 区农林水务局、国土资源局、环保局、财政局 | 2016年11月底前 | 赵曙清 |
| 6 | 各街道办事处、园区管委会 | 制定实施沿河、沟、渠两侧垃圾清理长效机制，及时清运垃圾 | 环卫处、行政执法局 | 长 期 | 主要领导 |

安阳市北关区人民政府办公室 2016年5月21日印发