北政办〔2017〕23号

安阳市北关区人民政府办公室

关于印发北关区水污染防治攻坚战等

5个实施方案的通知

各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府,区人民政府各部门及有关单位：

《北关区地表水水污染防治攻坚战实施方案》、《北关区城市黑臭水体整治工作实施方案》、《北关区年集中式饮用水水源地环境保护实施方案》、《北关区农村环境综合整治工作实施方案》和《北关区突发水污染事件应急应对工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2017年4月25日

北关区地表水水污染防治攻坚战实施方案

为切实改善我区流域内水环境质量，确保地表水稳定达到国家、省和市政府确定的水质目标要求，依据有关法律法规和《安阳市北关区人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的指导意见》，制定本实施方案。

## 一、总体要求

按照“水质主导、精准治污、部门协作、综合治理”的原则，以改善洹河水环境质量为核心，以万金北干渠北关区段，御路沟、安丰沟北关区段的治理为重点，以重点工程项目为抓手，深化工业污染、生活污染、畜禽养殖污染以及生态破坏等综合治理，努力改善主要河流生态流量，加强联防联控，严格环境执法，确保我区地表水环境质量明显改善。

二、工作目标

2017年，我区流域内洹河水质优良比例达到37%；洹河于曹沟责任目标断面丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体断面比例低于43％。

2018年，我区洹河流域水质优良比例总体达到50％；地表水丧失使用功能的水体断面比例为27％。

2019年，我区流域水质优良比例总体达到50％；洹河于曹沟责任目标断面消除劣Ⅴ类。

## 三、主要任务

- （一）深化工业污染防治

- 1.加快淘汰落后产能

- 区工信委依据国家、省、市有关要求，出台我区落后常能淘汰年度治理方案，明确具体任务、完成时限、责任单位和责任人等，组织各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府做好落实工作，确保按规定时限完成落后产能淘汰年度任务。

- 2.开展重点污染行业整治

- 2017年，区住建环保局会同区工信委结合我区实际，完成我区造纸、焦化等“八大”行业年度专项治理任务。其中，造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。

- 区工信委负责出台焦化、印染、电镀等重点水污染物排放行业的建设标准，督促企业完成清洁生产改造工作。

- 区发改委负责出台“八大”行业治理政策，区科技局负责提供技术支持。

- 3.加强对工业污染源全面达标排放的监督

- 区住建环保局进一步加大对工业企业环境的监管力度，监督工业企业污染治理设施稳定运行，实现达标排放。对超标排污或污染治理设施不能稳定运行的，要及时采取环境监管措施，依法予以处罚，并限期整改。并监督所有直接排入水体的工业企业废水要全因子达到《河南省辖海河流域水污染物排放标准》（DB 41/777-2013），并符合当地水环境质量和总量控制的要求。

- 2017年，区住建环保局要进一步完善监管涉水重点企业污染物排放的在线监测和监督性监测机制，所有工业废水直接排入水体的工业企业要安装在线监控设施，并与环保部门联网。建立和维护覆盖市、县两级的污染源基础信息档案、在线监测、污染源监督性监测数据库，及时向社会公布被监管企业的在线监测和监督性监测信息，每季度向社会公布未达标企业名单。完善污染源自动监控设施，2017年，对排放总磷的重点企业加装总磷在线监控设施并实现省、市、区环保部门信息联网。

4.集中开展工业集聚区治理污染

区住建环保局对进入产业集聚区污水处理厂或集中式城镇污水处理厂的企业工业废水要建立“双管理”机制，废水未经预处理超出《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）或超出与城镇污水处理厂签订的水质协议标准时，要及时禁止企业工业废水排入市政污水管网，同时通报辖区环保部门，并停发该单位排水许可证，直至达到预处理标准为止。新建或升级的工业集聚区要同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施，未规划建设的，新建项目不予审批。2017年，中原高新区的建成区域要达到管网全配套。污水处理厂应该根据当地河流水质目标，配套建设尾水人工湿地，进行深度处理。

- （二）强化城镇生活污染治理

1.加快城镇污水处理设施建设与改造

2017年，各级环保部门要继续加强现有污水处理厂的环境监管，确保现有污水处理厂出水全因子稳定达到省制定的海河流域标准要求。完善污染源自动监控设施，已建成投运的污水处理厂要加装总磷在线监控设施，并与市、区环保部门联网。新建和现有城镇污水处理厂应该根据当地河流水质目标，配套建设尾水人工湿地，进行深度处理。

- 2.完善污水处理厂配套管网建设

- 继续加大污水处理厂配套管网建设和雨污分流系统改造，完成安阳市洹北污水处理厂配套管网工程。现有合流制排水系统要加快实施雨污分流改造。城镇新区、产业集聚区等建设均要实行雨污分流。到2019年，全区建成区内污水基本实现全收集、全处理。

- 3.促进城镇污水再生利用

- 进一步加快再生水利用设施建设，区住建环保局要会同区发改委统一规划建设城市再生水管网和输送体系，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水要优先使用再生水。

- 4.加强城镇污水处理厂污泥处理处置

- 区发改委和区财政局要优先鼓励和支持污泥无害化、资源化综合利用项目审批与建设。区住房城乡建设局要配合上级部门加强对污水处理设施产生污泥的稳定化、无害化和资源化处理处置工作的运行管理，禁止处理不达标的污泥进入耕地。

- （三）加大农业农村污染治理力度

- 1.防治畜禽养殖污染

- 区畜牧局要督促指导各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府按照有关规定，于2017年5月底前完成本辖区禁养区补充划定工作，并列出禁养区需关停或搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单，2017年11月底前，依法全部关闭和搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施、粪便污水利用和无害化处理设施或依法委托专业单位对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理。

- 2.控制种植业面源污染

- 区农林水务局依据《河南省农业面源污染综合防治方案（2016-2020年）》目标任务要求，按照“一控两减三基本”（即控制农业用水总量和农业水环境污染，化肥、农药减量使用，畜禽粪污、农膜、农作物秸秆基本得到资源化、综合循环再利用和无害化处理）的原则，开展化肥、农药使用量零增长行动。2017年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到80%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到20%以上。到2019年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。

- 3.加快农村环境综合整治

- 强力推进农业农村污染防治，区畜牧局大力推行清洁养殖，减少畜禽养殖对地表河流沟渠以及地下水的污染。2017年，各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府，配合相关部门依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）。

- 区住建环保局积极开展农村环境综合整治，指导各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府，推进乡镇农村污水处理设施建设，完成年度农村环境综合整治任务。

- 区农林水务局积极推进农业面源污染防治示范工程，严格控制农药使用量，积极发展生态农业。继续加大农田水利节水灌溉基本建设，鼓励发展农村雨水集蓄利用项目，积极发展抗旱保苗补水灌溉，节约水资源。

- 区财政局大力推进美丽乡村建设工程，以“集中和分散处理”相结合的原则，选择建设效果好、易养护、成本低的农村生活污水处理设施，推进农村生活污水处理、垃圾收集处置等工作。

- （四）节约保护水资源

- 1.控制用水总量

- 区农林水务局要继续加大对最严格水资源考核力度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，要暂停审批其建设项目新增取水许可。建立健全水资源承载能力监测预警机制，核算经济社会现状对水资源的承载负荷，评价水资源承载状况，2018年，区本级建成区建立水资源承载能力监测预警机制。对水资源超载的区域实行有针对性的管控措施，促进人口、经济与资源环境均衡协调发展。

- 2.提高用水效率

- 区农林水务局进一步强化用水效率目标管理，推进万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入政府政绩考核内容。加强重点监控用水单位监督管理，建立重点监控用水单位名录，对主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率等内容进行监控管理。2018年，年用水量100万立方米以上的工业企业、服务业企业和公共机构，年取水量300万立方米以上的城市供水企业，大型和5万亩以上重点中型灌区要纳入名录，并建立重点监控用水单位管理体系。

- 区住建环保局配合上级部门积极推进城镇污水处理厂再生水利用工程，2019年，根据全市的目标增加污水处理厂再生水利用量。

- 3.努力改善重点河流环境流量

- 区住建环保局加大地表水河流水质监测，对市、区控责任目标断面水质超标或接近年度目标值时，要及时报告区政府和各级水利部门，采取生态调水等措施，改善河流水环境状况，促进省控责任目标水质达标，防止跨界污染事件的发生。

- 区农林水务局要积极协调市水利局充分利用境内洹河上游水资源，着力改善河流环境流量。充分利用水利工程引水引流，增加洹河、万金北干渠等河流沟渠河道环境流量。同时，建立健全区域性水资源调配机制，完善水量调度方案，根据闸坝联合调度管理办法，针对市控河流水质目标断面超标或接近年度目标值时，要采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河沟渠基本生态用水需求，促进河流水质改善。重点改善枯水期环境流量，促进洹河于曹沟断面水质达标。

- （五）推进重污染水体整治

- 1.加大总磷污染治理

- 区住建环保局加强污染源外排废水的总磷监管，依法严肃查处总磷超标排放行为；对总磷污染防治设施不健全的，要依法责令企业限期整改，整改期间工业企业必须确保各项水污染物稳定达标排放。2017年，在市环保局的领导下督促污水处理厂运营单位完成总磷在线监控设施安装任务。

- 区住建环保局进一步加强城镇污水处理厂进口水质和污水处理厂运营单位的运行管理，监督污水处理厂运营单位治理设施稳定运行。

- 区工业和信息化委要依据国家、省、市政府有关规定，加大工业企业标准化建设管理。对涉磷企业要加大管控，并督促企业完成标准化建设任务，以减轻总磷对环境的排放量。

- 区农林水务局要加强磷肥科学使用推广技术，防止磷肥的过多使用污染土壤和地表、地下水环境质量。

- 区畜牧局要积极推广畜禽粪污综合利用技术，进一步加强技术培训和指导服务。

- 2.加强重点河流的综合治理。

- 以洹河等水体为重点，实施北关区御路沟环境整治工程，进一步改善河流水质。

- （六）加强环境风险防范，减少跨界水环境风险

- 区住建环保局会同区农林水务局针对跨县（区）界重污染水体，在上级的领导下，会同上下游县（区），加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，加大应急物资储备，加强应急管理队伍、专家队伍和救援队伍建设，妥善处置跨界水污染纠纷及突发水污染事件，积极防范跨界水环境污染风险。

- 四、保障措施

- （一）落实目标责任

各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要结合本辖区实际，制定落实方案，细化措施、落实责任。住建环保、发改、工信、财政、水利、农业、畜牧等相关部门要按照职责分工，履职尽责，落实“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保”的要求。区辖河流沟渠上下游各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇，区政府相关部门之间要加强协调、各司其职、各尽其责、齐抓共管，按照各自的职责和工作任务抓好落实。上下游要建立联防联控和协作应急处置机制，加强治污合力。

- （二）加强各项保障

区各级财政要统筹安排水污染防治各类资金，加大资金投入力度，统筹用好税收、价格、补偿、奖励等优惠政策获得资金来源，推进政府和社会资本合作（PPP）项目；要做好已建成污水处理设施的运营管理，做好运营资金保障，确保已建成城镇和乡镇污水处理厂稳定运行；要切实加强水污染防治人员队伍建设，抽调固定人员统筹开展水污染防治攻坚战。

- （三）严格奖惩问责

区环境污染防治攻坚战指挥部办公室要按照《安阳市北关区水污染防治攻坚战考核奖惩制度》对各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇实施奖惩考核；区政府相关单位要逐个河段、逐个项目明确责任单位和责任人，制定详细时间表，实施奖惩问责。

附表：1.现有污水处理厂清单

2.重点监控企业清单

3.重点工程项目清单

4.2017年水质量目标清单

附表1

现有污水处理厂清单

| 序号 | 所在辖区 | 污水处理厂名称 | 处理规模 （万吨/日） | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彰东 | 安阳市洹北污水处理厂 （安阳市博华水务有限公司） | 5 | 省辖海河流域标准 |

附表2

重点监控企业清单

| 序号 | 所在辖区 | 企业名称 | 企业地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彰北街道办事处 | 安阳市郊航空内衣厂 | 北关区机场路西南角 |

附表3

重点工程项目清单

| 序号 | 辖 区 | 项目名称 | 项目概况 | 接纳水体 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彰北、洹北 | 御路沟环境整治工程 | 清淤、护坡、铺设污水管道、绿化 | 御路沟 | 2017年底 | 区住建环保局 区农林水务局 相关办事处 |
| 2 | 彰北 | 安丰沟环境整治工程 | 清淤、护坡、铺设污水管道、绿化 | 御路沟 | 2017年底 | 区住建环保局 区农林水务局 相关办事处 |
| 3 | 彰东 | 安阳河于曹沟至崇义段南岸治理工程 | 河道清淤、河堤增高培厚、弯道护砌、堤顶砂石路修建 | 安阳河 | 2018年底 | 区农林水务局 相关办事处 |
| 4 | 洹北 | 航校奶牛场及禁养区畜禽养殖 | 搬迁航校奶牛场及其他禁养区范围内 | 御路沟及安阳河 | 2017年底 | 区畜牧局 相关办事处 |

附表4

重点工程项目清单

| 断面名称 | 所在水体 | 2017年度水质目标 | 重点攻坚类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 于曹沟 | 洹河 | V类 | 改善型 |

北关区城市黑臭水体整治工作实施方案

为认真贯彻落实《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市水污染防治攻坚战等6个实施方案的通知》《安阳市北关区人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》等文件要求，切实改善城市水体环境，特制定本实施方案。

一 、指导思想

以改善城市水环境质量为核心，按照“控源截污、内源治理、疏浚活水、生态修复”的基本技术思路，强化问题导向，加强源头控制、水陆统筹、上下游联动、跨部门协作，尊重地域水情特点和治水规律，突出重点、分阶段科学推进我区城市黑臭水体整治，实现城市“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”，为全面改善水生态环境，全面提升人居环境质量作出积极贡献。

二 、总体目标

2017年年底，北关区市区内力争基本消除黑臭水体。2019年年底，北关区市区内全面消除黑臭水体。

三、 重点整治内容

（一）严格控制污水入河

控源截污是整治黑臭水体的基础性工作和根本性措施。同步开展点源、面源污染治理，彻底查明河道两侧排放口的位置和排放量，通过雨污分流或敷设截流管，大幅度减少污水入河；整治雨污水错接、乱接，解决沿河湖污水管渗漏问题；严格排污许可、排水许可、入河排污口设置和扩大审核制度实施，整治非法排污行为。加快推进城镇污水处理厂及配套管网建设，及时处置截污污水和新增城镇生活污水。结合海绵城市建设，因地制宜建设生态滞留池、雨水花园、生态湿地等，削减面源污染负荷。

（二）加强黑臭水体内源治理

在城市河流清洁行动计划的基础上，继续抓好城市水体沿岸积存垃圾清理，做好河岸、水体保洁和水生植物、沿岸植物的季节性收割，及时清除季节性落叶、水面漂浮物，解决因脏乱差导致的水环境恶化问题。要在摸清黑臭水体底泥污染的基础上，确定疏浚范围和疏浚深度，利用生态清淤方式清理水体底泥污染物，妥善解决底泥运输和处置，防止二次污染。
   （三） 开展河道生态修复

因地制宜选择岸带修复、植被恢复、水体生态净化等生态修复技术，恢复河道生态功能。严格城市河湖水域空间管控，保护和恢复河湖、湿地、沟渠、坑塘等水体自然形态，着力保持水体岸线自然化。对于硬质驳岸或“三面光”硬化的非行洪排涝骨干河道，有计划的实施生态化改造，恢复岸线和水体的自然净化功能；因地制宜合理种植水生植物，提高水体溶解氧能力，促进水质提升；恢复、重建城市水体良性生态系统。加强城市河道沿岸绿化和滨水空间规划建设，与城市公园绿地、生态廊道、绿道、慢行系统等有机结合，营造城市滨水空间。

（四） 加快城市水系沟通和活水循环

加强城市“蓝线”规划管控，严禁随意填埋河道沟塘，严格控制河道水体被侵占，加大力度清理河道两岸的违法建设，恢复已经覆盖的河道水体，确保城市现状水面不减少。开展“活水工程”建设，加大城市河道生态用水的水源补给，提倡合理利用再生水和清洁雨水作为补充水源，结合水生态文明城市建设，推进城市河湖综合整治及连通工程、水循环工程建设，通过“引水引流、循环利用”提升水体水环境承载能力和自净能力。在有条件的地方，建设污水处理厂尾水人工湿地工程，进一步削减污染物入河量。

四、重点任务

（一）编制整治方案并备案、实施

要建立建成区内水体台账，对水体黑臭情况进行逐一排查，摸清水体本底环境质量，开展点源、面源、内源污染情况调查分析，建立城市黑臭水体档案，按照省、市、区有关黑臭水体整治目标和节点要求，编制实施方案，并明确整治目标、重点任务、整治措施和实施周期。2017年6月底前完成三年（2017-2019年）实施方案编制工作，报区政府批准实施，并上报市住房和城乡建设局备案。

（二）河道垃圾清理整治

2017年，完成我区市区范围内河道水面漂浮物和沿岸垃圾的清理，清除河道内排污口、水闸等附属设施周边区域的废弃物、堆积物，实现河道水面清洁，无明显漂浮物。各流经辖区继续开展河道两侧垃圾清运、设施建设和垃圾死角清理等任务，依法依规拆除影响行洪、截污治污、河道景观改造的违法违章建筑，实现河岸无垃圾乱堆乱放，沿岸垃圾收运设施基本到位。

流经我区中心城区的河流沟渠，河面垃圾每周至少清除一次。辖区各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府协调环卫处负责安丰沟、御路沟和彰涧沟流经辖区沟段的垃圾清理。

（三） 城区河流治理

洹河治理工程。实施范围为洹河流经我区的于曹沟至崇义段南岸治理工程。治理工程长度3.3公里。对河道进行清淤疏浚工程，增强河道沟渠水质自净能力，实现河道畅通，增加行洪、泄洪空间，建立河道长效管护机制。杜绝污水直排入河现象。

（四） 沟渠治理工程

北关区主要包括御路沟、安丰沟等沟渠。

2017年，对御路沟上游的排污企业进行彻底整治，消除污水直排现象，并对流经北关区沟段进行清淤和长期管护。

2017年，完成安丰沟、御路沟和彰涧沟流经辖区沟段的清淤疏浚。

2017-2018年，区住建环保局配合市住房城乡建设局负责完成沟渠的污水截流任务。继续加快建成区管网完善以及雨污分流改造。流经辖区办事处、管委会或镇政府配合区政府做好征地拆迁。

2019年，区住建环保局配合市住房城乡建设局负责完成实施沟渠的生态修复。

五、保障措施

（一）加强组织协调。区环境污染防治攻坚战指挥部办公室负责牵头，会同区发改委、区住建环保局、区农林水务局等相关部门建立城市黑臭水体整治联席工作制度，协调推进全区黑臭水体整治工作。每年年初明确年度整治计划，并组织相关部门定期督查和通报城市黑臭水体整治情况。

（二）加大资金投入。区财政局要统筹安排水污染防治资金，并根据任务需要，及时将重点水污染治理项目资金拨付到位。

（三）实施考核评估。区环境污染防治攻坚战指挥部办公室负责定期组织开展督查指导，通报整治工作进展，制定黑臭水体整治工程验收标准，并及时组织考核验收。对重视不够、措施不力、进展缓慢的单位和个人进行约谈和通报批评。建立黑臭水体整治效果评估制度，对已完成整治的水体进行评估，评估结果及时报送区住建环保局和区农林水务局。辖区各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要按时上报整治进展情况，及时做好公众举报信息处理，并在每季度末将黑臭水体整治推进情况报送市住房城乡建设局。

（四）加大宣传力度，主动信息公开。要重视公众参与在城市黑臭水体整治工作中的重要作用，要及时公布整治计划、达标期限、责任单位及责任人，每半年向社会公布整治工作进展，大力宣传工作成效，公开曝光工作中的实出问题，对公众举报要及时作出反应，做到件件有回复。充分调动群众参与水环境建设的积极性、主动性和创造性，形成政府、社会和群众共同参与、齐抓共管的良好工作局面。

附表:1. 安阳市北关区黑臭水体治理清单

2. 安阳市北关区黑臭水体整治工作方案工程项目责任分解

附表1

北关区市区黑臭水体治理清单

| 序 号 | 城市河流名称 | 重点监测沟渠 | 重点治理沟渠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安丰沟 | 否 | 是 |
| 2 | 万金北干渠北关区段 | 是 | 是 |
| 3 | 御路沟 | 否 | 是 |

| 附表2 安阳市黑臭水体整治工作方案工程项目责任分解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 责任人 | 责任分解 | 完成时限 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安阳市沟渠截污工程 | 安丰沟截污工程（邺城大道-洹河） | 市住建局 |  | 截污纳管 | 2017年2月完成初设、勘察测量招标工程 | 2017年3月完成施工图设计及公开招标的前期工作 | 2017年5月完成初步设计审查审批 | 2017年6月完成施工、监理招标 | 2017年7月开始施工 | 2018年12月完成施工 |
|  |  |  | 农林水务 属地办事处 |  | 河道清淤、垃圾和漂浮清理、征地拆迁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 御路沟截污工程（邺城大道-洹河） | 市住建局 |  | 截污纳管 |  |  |  | 2017年6月完成施工、监理招标 | 2017年7月开始施工 | 2018年12月完成施工 |
|  |  |  | 农林水务 属地办事处 |  | 河道清淤、垃圾和漂浮清理、征地拆迁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北万金渠截污工程（解放大道—洹滨南路） | 市住建局 |  | 截污纳管 |  |  |  | 2017年6月完成施工、监理招标 | 2017年7月开始施工 | 2018年12月完成施工 |
|  |  |  | 农林水务 属地办事处 |  | 河道清淤、垃圾和漂浮清理、征地拆迁 |  |  |  |  |  |  |

—20 —

北关区集中式饮用水水源地环境保护实施方案

为深入贯彻落实《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》等文件要求，坚决打赢水污染防治攻坚战，改善饮用水水源地环境质量，保障广大人民群众饮水安全，特制定本实施方案。

- 一、总体要求

根据市政府对我区集中式饮用水水源地保护区划的要求，结合国家《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ/T773-2015）有关规定，全面推进集中式饮用水水源地的规范化建设，加强饮用水水源地保护区环境污染综合整治，强化饮用水水源地突发环境污染事件的应急处置能力，建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管体系，保障饮用水水源地水质稳定达标，不断提高饮用水水源地的环境安全保障水平。

- 二、工作目标

2017年年底前，我区建成区集中式饮用水水源取水水质达到或优于Ⅲ类比例不低于98%。乡镇级集中式饮用水水源地水质达标率稳步提升，地下水环境质量保持稳定。

2019年年底前，我区建成区集中式饮用水水源地全部达到规范化建设要求；饮用水安全保障水平持续提升,集中式饮用水水源取水水质达到或优于Ⅲ类比例不低于98%，乡镇级集中饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例不低于80%。地下水环境质量保持稳定。

- 三、主要任务

- （一）开展保护区勘界，规范保护区建设。

2017年11月底前，集中式饮用水源地所在的我区建城区要通过现场勘查和监测，勘定饮用水水源保护区边界走向和实地拐点坐标，核定保护区边界，绘制完成集中式饮用水水源保护区边界矢量图和图集，作为保护区各项管理工作的基础。

根据《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ/T773-2015），城区集中式饮用水源地于2018年9月底前完成饮用水水源一级保护区隔离防护工程建设；乡镇级集中式饮用水源地于2018年12月底前完成饮用水水源一级保护区隔离防护工程建设。

2018年6月底前，城区要对保护区内有道路交通穿越的地表水和潜水型地下水饮用水水源地，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施；对穿越保护区的输油、输气管道采取防泄漏措施，必要时设置事故导流槽。

- （二）加强保护区环境污染综合整治。

依据《中华人民共和国水污染防治法》及《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ/T773-2015），加强保护区的环境污染综合整治工作。

2017年11月底前，对一级保护区内的排污单位，由政府责令拆除或者关闭；对二级保护区内可能导致保护区水体污染的排污单位，要制定综合整治计划，并完成年度整治工作。

- （三）加强饮用水水源地监控能力建设

区住建环保局统筹配备区域常规和应急水质分析测试设备，提升水源地水质全指标分析和有毒有害污染物的监测分析能力，提高水源地环境监测预警和应急监测能力。按照《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ/T773-2015）对饮用水水源开展预警监控。同时要不断完善信息传输系统，建设信息系统数据库，及时、准确、全面地掌握实时数据，保障饮用水水源安全。

安阳市城区集中式饮用水水源地每月上旬开展1次常规指标监测，每年6-7月进行1次水质全指标分析；我区集中式饮用水水源地监测时间、频率，按照每年度市环保局下达的全市环境监测监控任务执行。

- （四）提高环境风险防范和应急能力建设。

各水源地管理单位要建立水源地风险源名录，每年至少组织一次环境应急演练，并向省环保厅进行备案。制定危险化学品运输管理制度和饮用水水源风险防范措施，定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系，切实提高环境风险防范能力。

- （五）保障农村饮水安全。

区卫计委会同区农林水务局、区发改委，按照区政府部署，提升农村饮水工程水质检测设施装备水平和检测能力，满足农村饮水工程的常规水质检测需求。强化水质净化处理设施建设以及消毒设施设备安装、使用和运行管理。跨乡镇或规模较大的集中式供水工程应按标准要求安装和使用水质净化和消毒设施设备，配备检测设备和人员，按有关规定进行常规水质检测。小型集中供水和分散供水工程，也要采取水质净化和消毒措施，加强人员培训和消毒剂投放管理到位。要在2019年6月之前对日供水1000吨或服务人口1万人规模以上的供水工程建立水质化验室，配备相关检验人员及仪器设备，做好日常水质检测工作。

- （六）强化饮用水水源地环境评估。

按照国家《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ/T774-2015），区住建环保局根据分级管理的要求定期评估水源地环境状况，对评估过程中发现的问题要及时分析原因，报告区政府采取措施加以解决，切实消除环境安全隐患。按照上级部门作出的评估报告，对评估过程中发现的问题要及时分析原因，报告当地政府采取措施加以解决，切实消除环境安全隐患。

- （七）确保地下水环境质量安全。

按照《安阳市人民政府关于印发安阳市水污染防治碧水工程行动计划的通知》（安政〔2016〕16号）要求以及公共供水管网覆盖范围内的自备水井封井方案，区农林水务局协调市水利局负责开展自备水井封井工作，确保2017年11月底前完成。区国土局协调市国土局负责开展地下水点位质量监测监督工作，密切监控地下水质量变化。区住建环保局要加大地下水环境保护工作力度，加强监管，保持地下水环境质量稳定。对因地质原因造成的相关因子超标的地下水饮用水源，供水水厂要采取相应措施确保供水水质的饮水安全。

按照加油站地下油罐双层罐改造或防渗池设置指导意见的相关要求，区商务局制定关于加油站地下油罐双层罐改造或防渗池设置的具体实施意见，督促有关企业于2017年11月底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

供水单位要确保供水设施和管线等埋地设施质量良好,加强供水设施巡检、定期维护、更新改造等工作。增加对水源地进、出厂和管网水的日常检测项目和频次,制定并落实应急净水技术方案,配备相关物资和设备,完善信息报告、应急指挥、应急检测、应急生产调度等制度,确保供水安全。

石化生产存贮销售企业、产业集聚区等区域和城镇市政管网以及公厕、垃圾中转站建设要进行必要的防渗处理,垃圾填埋场、危险废物处置单位严格按照建设规范建设、运行。报废矿井、钻井、取水井要实施封井回填，开展地下水污染修复试点工作。

- 四、保障措施

- （一）强化责任落实

集中式饮用水水源地实施分级监督和属地管理。区住建环保局负责对各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇的水源评估及监督考核。要结合实际制定具体的实施方案和细则，严格按照职责分工，切实履行各自职责，形成上下密切合作、部门齐抓共管的工作格局。

- （二）主动信息公开。

加大城市饮水安全状况信息公开力度，定期公布方案中任务、措施的实施进展情况，接受公众和社会监督，引导公众参与集中式饮用水水源地环境保护攻坚战。充分利用电视、广播、网络、报纸等新闻媒体，采取多种形式宣传饮用水水源保护的重大意义，提高全社会对保障饮用水安全必要性和紧迫性的认识，增强全民环境意识和法制观念，营造人人爱护珍惜水资源、关心重视饮水安全的社会氛围。

- （三）加强调度通报。

区环境污染防治攻坚战指挥部办公室应依据本方案确定的各项目标任务，定期进行调度通报，及时掌握工作进度，查找问题，明确整改要求，加强督办考核，确保完成任务。各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇和相关单位应将有关任务进展情况定期报区环境污染防治攻坚战指挥部办公室，办公室将定期对各项任务完成情况进行通报。

- （四）加大资金投入。

区政府要加大饮用水水源地保护的投入，将饮用水水源地保护资金纳入财政预算。主要用于饮用水水源保护区勘界、界标、警示标志、一级保护区隔离设施建设，应急或备用水源地建设；用于保护区环境污染综合整治；编制饮用水水源污染事故应急预案并配备相应的应急救援物资、建立水源地风险源名录、制定危险化学品运输管理制度和饮用水水源风险防范措施等；用于饮用水水源地的环境质量监测和评估。

- （五）加强奖惩问责。

区环境污染防治攻坚战指挥部办公室要按照《安阳市北关区水污染防治攻坚战考核奖惩制度（试行）》有关规定，对各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府实施奖惩考核；各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府要建立相应的奖惩问责机制，工程、任务要逐项明确责任单位和责任人，制定详细时间表，实施奖惩问责。

附 件：集中式饮用水水源清单

附件

市、县级集中式饮用水水源清单

| 序号 | 辖区名称 | 水 源 地 名 称 | 水质类别要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北关区 | 五水厂韩王度村地下水井群* | 达到或优于Ⅲ类 |
| 2 | 北关区 | 二水厂石家沟地下水井群 | 达到或优于Ⅲ类 |

注：*表示备用水源

北关区农村环境综合整治工作实施方案

按照《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市水污染防治攻坚战等6个实施方案的通知》和《安阳市人民政府关于印发安阳市水污染防治碧水工程行动计划的通知》等文件要求，结合我区农村环境综合整治工作实际，制定本实施方案。

- 一、工作目标

全面贯彻中央、省委、市委和区委农村工作会议精神，以改善农村地区水环境质量为目标，以垃圾清理、河道整治为重点，强化问题导向，加强源头控制，突出重点，标本兼治，分阶段科学推进农村历史遗留环境问题集中整治，全面改善农村地区水生态环境。到2017年底，完成2个村庄的农村环境综合整治任务，确保全区水环境质量目标如期完成。

- 二、基本原则

科学规划，系统治理。结合北关区实际，科学编制实施方案，确定整治内容、整治重点、工作目标和工作要求，做到方案科学、措施全面、目标可达；整治工作要与美丽乡村建设、改善农村人居环境相结合，系统开展，确保实效。

突出重点，兼顾全局。以垃圾清理、河道整治为重点，兼顾农业面源污染、畜禽养殖污染、农村生活污染等其他环境问题，结合本地自然条件和经济水平，因地制宜确定整治措施，优先整治村庄周边的垃圾坑、垃圾堆和垃圾河，先急后缓，有序推进。

标本兼治，注重长效。以相关街道办事处（中原高新区管委会）、柏庄镇政府为单元，围绕改善水环境质量，有针对性地开展垃圾清理、清淤疏浚、活水循环、生态修复等工作；健全农村环境卫生长效维护机制，完善权责明晰的组织领导体系和考核机制；加强源头管控，完善配套政策，确保整治效果不反弹。

协作联动，社会参与。以区政府为主导，区政府相关部门按照职责分工，各司其职，各负其责，协调配合，形成合力；引入社会资本参与农村环境基础设施建设和运维，完善投融资机制；加强信息公开，引导公众参与，形成共同推进农村环境保护的良好氛围。

- 三、工作任务

（一）明确整治目标。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要结合当地农村环境质量现状，集中选择问题突出、通过攻坚能够取得成效的村庄作为整治重点，开展摸底排查、垃圾清理和河道整治工作。要制定专项整治方案，明确整治目标、重点任务、整治措施和实施周期。2017年6月15日前完成整治方案的编制工作，制定分年度整治计划，并经区政府批准实施后，报市环境污染防治攻坚战指挥部办公室备案。

（二）科学实施整治。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要结合实际情况，综合施策，科学整治。排查区域垃圾堆、垃圾坑、垃圾河数量位置，实施历史遗留垃圾清理工程；开展农村生活垃圾治理专项行动，妥善处理生活垃圾，避免二次污染。加强农业面源污染防治，实施农作物化肥农药使用量零增长行动。推动新、改、扩建规模化畜禽养殖场建设粪污治理设施，实现雨污分流、粪便污水资源化利用。完善农村生活污水处理模式，鼓励规模较大、人口集中的村庄因地制宜建设集中污水处理设施，居住分散的村庄建设小型人工湿地、无（微）动力处理设施、氧化塘等分散式污水处理设施。

（三）加强统筹协调。区政府按照“打造一个平台、项目集中安排、资金集中使用、效果集中体现”的思路，建立工作平台，加强统筹协作。要对照整治任务，加强人员配备、安排工作经费，并按照各街道办事处（中原高新区、柏庄镇）、社区（村）落实相关责任，同时，结合部门职责，明确工作分工；各部门要对照整治目标，细化工作任务，明确工程措施。

（四）创新建管模式。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要整体推进、全面铺开，鼓励引入有技术、有资金、有信誉、有实力的社会资本采用区域整体打包或者其他适宜本地工作实际的方式运作，发挥整体效益。同时，落实政府长效管护责任，探索建立长效管护机制，有序引导社会力量和第三方参与农村环境基础设施运行维护，增强社会组织平等参与上述工作的能力。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府要重点围绕水污染防治工作，加强对农村地区水环境质量现状，农村人居环境质量的重视程度，结合当地实际，实事求是、因地制宜地推进农村环境综合整治工作。区政府各有关部门要认真按照职责分工，落实“管行业必须管环保，管业务必须管环保、管生产经营必须管环保”和“管城市必须管农村”的工作要求，积极推动各项工作。

（二）加强部门联动。安阳市北关区污染防治攻坚战指挥部办公室负责全区农村环境综合整治工作，各成员单位要按照职责分工，各司其职，协调配合。按照《河南省改善农村人居环境五年行动计划（2016-2020年）》，区住建环保局负责指导开展历史遗留垃圾清理工程、农村生活垃圾治理专项行动和农村生活污水治理工作；区农林水务负责指导河道整治和清淤疏浚工作；开展农业面源污染防治；区畜牧局负责指导畜禽养殖污染防治工作；环保部门负责组织实施农村环境综合整治项目。

（三）明确各级责任。区政府对当地农村环境保护工作负总责，负责组织开展农村环境保护相关工作，建设完善农村环境基础设施，确保已建农村环境基础设施正常运行，并将农村环境基础设施建设运行纳入公共财政预算，实行以公共财政投入为主的经费保障机制。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府具体负责农村环境基础设施的建设实施和日常维护，建立实施环卫管理制度。村组和理事会制定实施环卫保洁的村规民约，管理环卫设施，做好对村民的宣传引导工作。

（四）深化宣传教育。各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府和区政府有关部门要利用广播、电视、报纸、网络等多种形式，集中宣传改善农村人居环境的意义和常识，及时宣传农村环境治理改善的成功案例和经验教训。通过组织村镇干部和村民开展观摩培训，引导农民群众增强环境意识和责任意识，进一步养成良好卫生习惯，形成“政府主导、农民参与、社会支持”的良好氛围。

附件：农村环境目标任务（2017）

附件

北关区政府农村环境目标任务

| 序号 | 属地 | 需整治的村庄数（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北关区 | 2 |

北关区突发水污染事件应急应对工作方案

为深入贯彻《安阳市人民政府水污染防治碧水工程行动计划的通知》等文件精神，根据《安阳市突发环境事件应急预案》、《安阳市突发水污染事件应对工作方案》及区政府有关工作要求，认真开展全区突发水污染事件应急应对工作，特制定本实施方案。

- 一、总体要求

按照“统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置”的原则，加强组织领导，突出部门协同，细化应对措施，狠抓责任落实，强化监测预警和应急应对，有效消除或降低突发水污染事件带来的损害。

- 二、工作目标

强化辖区水环境安全主体责任、相关部门水环境安全监管责任、涉水企业事业单位和其他生产经营者突发水污染事件防范治理主体责任，构建党政同责、一岗双责、齐抓共管、有效防控的水环境安全责任体系及长效机制，及时有效地防范、控制、排除水污染隐患，确保不发生因企业违法排污引发的突发水污染事件，不发生因其他突发事件处置不当次生的跨省界、市界、区界水污染和重特大突发水污染事件，保障人民群众生命安全、环境安全和财产安全。

- 三、工作任务

- （一）事前预防工作

1. 开展隐患排查治理。持续开展突发水污染事件隐患排查治理活动，环保部门应当督促指导涉水企业事业单位和其他生产经营者建立健全隐患排查治理制度及中长期隐患治理计划，消除或减少水环境安全隐患。

区住建环保局牵头，区安监局、区农林水务局等部门参与，各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府负责落实。

2. 区政府加强预案管理及演练。依据市政府《安阳市突发环境事件应急预案》，及时修订区政府突发环境事件应急预案，编制、修订饮用水源地、出境河流等专项应急预案，并于2017年6月15日前完成各类应急预案的评估、发布、报备等工作。同时区政府每年至少组织开展一次突发水污染事件专项或综合应急演练，并督促指导涉水企业事业单位和其他生产经营者开展突发水污染事件应急演练，提高应急应对能力。

区住建环保局、区安监局、区农林水务局、各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府参与。

3. 开展环境风险评估。区住建环保局应当依据有关法律法规、技术导则、工作指南等，督促指导涉水企业事业单位和其他生产经营者开展突发水污染事件风险评估、划定风险等级、编制评估报告，在全面分析环境风险隐患的基础上，重点解析影响主要河流、饮用水源地等水环境安全风险、隐患，制定环境安全隐患整改计划及管控措施。并据此编制、修订、报备环境应急预案。北关区应于2017年8月底前完成有关工作，并报市环保局。

区住建环保局牵头，区安监局、区农林水务局等部门参与。

4. 加强水质监测预警。加强对重点污染源、出境河流断面、集中式饮用水源地的水质监测预报，根据《安阳市环境监测预警响应规定（试行）》要求，当达到预警响应条件时，启动预警，采取及时有效的措施控制水污染。

区住建环保局牵头，区农林水务局参与。

- （二）事中应对工作

突发水污染事件发生后，各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府和区政府各部门应当根据应急应对工作需要或在预警行动的基础上，及时启动突发环境事件应急预案（预案启动条件及事件分级标准见附件），积极采取以下措施（当发生重特大突发水污染事件时，按照市政府启动《安阳市突发环境事件应急预案》）要求开展工作：

1. 先期处置。涉事企业事业单位或其他生产经营者应当立即进行先行处置，采取关闭、停产、封堵、围挡、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。当涉事企业事业单位或其他生产经营者不明时，由事发地政府负责先期处置工作。区政府应当在进行先期处置的同时，组织住建环保、农林水务、安监等有关部门对污染来源开展调查，查明肇事者，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。参与先期处置的有关部门单位，应当依法及时收集、保全涉及水污染事件的相关证据。

2. 现场污染处置。区政府应当组织环保、水利等有关部门及环境应急专家人员，制定综合水污染治理方案。采取监测、排查等措施确定水体污染程度和范围，采取拦截、导流、疏浚等措施防止水体污染扩大，采取吸附、打捞、氧化还原、中和、消毒、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时建设污水处置工程等措施处置污染物。根据公共利益和应急处置需要，必要时还可责令其他有关涉水企业事业单位采取停产、限产、限排等措施。

3. 信息报送和发布。突发水污染事件发生后，区政府应当依据环保部《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第 17号），及时报告事件信息，报告分为初报、续报和处理结果报告。信息发布工作应当在事件发生后第一时间开展，并在事件处理过程中持续进行。重特大事件信息发布工作依据《中共河南省委宣传部印发<关于规范我省重特大事故信息发布工作的实施意见>的通知》（豫宣通﹝2015﹞64号）要求落实，主动、及时、准确、客观地回应社会关切，澄清不实信息，正确引导舆论。

4. 转移安置人员。根据突发水污染事件影响程度及事发地的水文、气象、地理环境、人口密度等因素，可建立现场警戒区、重点防护区，及时、有组织、有序地疏散转移已受到影响和可能受到威胁的人员。同时，妥善做好转移人员的医学救援、生活安置保障等工作。

5. 医学救援。迅速组织当地医疗救护力量，对伤病员诊断治疗，根据需要，及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。同时，提出保护公众健康的措施建议，做好受影响人员的心理援助。

6. 应急监测。根据突发水污染事件的污染物主要因子、性质及当地自然、社会、环境状况等，制定应急监测方案，明确监测方法，确定监测布点和频次，调配应急监测设备、车辆，及时开展监测。同时，加强对事发地相关地表水、地下水及饮用水源的水质监测，为突发水污染事件应急决策提供依据。

7. 市场监管和调控。密切关注受影响地区市场供应情况及公众反应，加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，禁止或限制受污染饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发水污染事件造成集体中毒等危害。

8. 维护社会稳定。加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为，加强转移人员安置、救灾物资存放等地点治安管控，做好受影响人员与涉事单位、各办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

- （三）事后管理工作

1. 开展损害评估。突发水污染事件应急处置期间，应当组织有关部门及专家依法依规开展污染损害评估。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

2. 组织事件调查。突发水污染事件发生后，依据《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令 第32号）等有关规定，组织开展事件调查，查明事件原因，确认事件性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见。

3. 开展环境恢复。依据事件损害评估结果，组织环保、水利、国土、农业等有关部门及专家技术人员，及时研究制定环境恢复工作方案并组织实施。

- 四、工作要求

（一）加强组织领导。区政府及相关部门要高度重视突发水污染事件应急应对工作，按照分级管理、属地为主和党政同责、一岗双责、失职追责，管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保的原则，建立健全相关工作责任制度机制，将工作任务细化、明确到各办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府和各有关部门，切实形成各级党委、政府主导，有关部门各司其职、各负其责、齐抓共管的突发水污染事件应急应对工作格局。

（二）编制具体方案。区政府要组织相关单位要结合实际，制定本地突发水污染事件应急应对方案，明确工作任务、将各项措施细化为“谁来做”“何时做”“如何做”，做到可量化、可考核、可追责。同时，加大排查力度，摸清辖区内涉水企业事业单位和其他生产经营者生产状况、废水主要污染因子、风险防范设施建设运行、受纳废水流域等情况，编制辖区内涉水企业事业单位和其他生产经营者清单，并于2017年6月20日底前报区住建环保局备案。

（三）及时妥善处置。区政府相关部门要始终将应对突发水污染事件摆在突出位置，一旦发生突发水污染事件，要按照有关法律、法规及应急预案等要求，立即采取有效措施，控制事态发展，尽最大可能消除或降低突发水污染事件带来的损害。

（四）实施考核奖惩。区政府将根据各街道办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府的预案编制备案、风险评估、清单编制、监测预警、预警发布、应急响应、信息报告、损害评估、总结评估等情况，同时结合信息调度、现场督导、综合督查等情况，对突发水污染事件应急应对工作进行考核。并将考核情况纳入区政府对各办事处、中原高新区管委会和柏庄镇政府年度环保工作考核内容。对在该项工作中表现突出的各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府和区政府有关部门，区政府将在环保资金、装备配备上给予倾斜，对工作滞后、突发水污染事件处置不当、造成不良社会影响或严重后果的政府及部门，将依法、依规、依纪对相关责任人进行问责追责。

附件：突发水污染事件应急响应启动条件及分级标准

附件

突发水污染事件应急响应启动条件及分级标准

- 一、启动条件

根据突发水污染事件的严重程度和紧急程度，突发水污染事件分为特别重 大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级，应急响应级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。

初判发生特别重大、重大突发水污染事件的，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，由省政府组织实施；初判发生较大突发水污染事件的，启动Ⅲ级应急响应，由省辖市级政府组织实施；初判发生一般突发水污染事件的，启动Ⅳ级应急响应，由区政府组织实施。

- 二、分级标准

- 1. 特别重大突发水污染事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发水污染事件：

（1）因水污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因水污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因水污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因水污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

- 2. 重大突发水污染事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发水污染事件：

（1）因水污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因水污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因水污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因水污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因水污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨省级行政区域影响的突发水污染事件。

- 3. 较大突发水污染事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发水污染事件：

（1）因水污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因水污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因水污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因水污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因水污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发水污染事件。

- 4. 一般突发水污染事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发水污染事件：

（1）因水污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因水污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因水污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发水污染事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

安阳市北关区人民政府办公室 2017年4月25日印发