北政办〔2018〕13号

安阳市北关区人民政府办公室

关于印发北关区2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知

各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府，区人民政府各部门及有关单位：

《北关区2018年水污染防治攻坚战实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年4月2日

北关区2018年水污染防治攻坚战实施方案

为认真贯彻落实党的十九大精神，进一步推进实施《河南省碧水工程行动计划》《河南省委省政府办公厅关于全面推行河长制工作方案》《安阳市水污染防治碧水工程行动计划》和安阳市《关于打赢水污染防治攻坚战的意见》，确保顺利完成省、市政府2018年下达的年度水质目标任务，促进我区水环境质量的持续改善，现依据《安阳市人民政府办公厅关于印发安阳市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》文件精神，结合我区实际制定本方案。

一、总体要求

按照区委、区政府关于打好打赢水污染防治攻坚战的时间表和路线图，以持续改善全区水环境质量为核心，以标本兼治、减排治污为抓手,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，治理地表水、保护饮用水和地下水、落实河长制，全面实施水环境综合治理，围绕断面达标和一城清水惠百姓两个主线，着重解决突出环境问题，确保顺利完成省、市政府2018年下达的各项年度目标任务，努力满足人民日益增长的优美水生态环境需要。

二、工作目标

到2018年底，全区主要河流水质优良（Ⅰ至Ⅲ类“好水”）比例总体达到50%以上，地表水丧失使用功能（劣Ⅴ类“差水”）的水体断面比例降至27%以下；市、县两级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于98%；区辖重点河流环境流量改善机制初步建立；市区建成区水体黑臭现象全部消除，地下水水质保持稳定。

三、主要任务

（一）实施流域环境综合治理

1、深入开展城市黑臭水体整治

2018年年底前，市区建成区内全面消除黑臭水体，继续开展市区黑臭水体整治，在原有治理成果基础上，御路沟上游、安丰沟、于曹沟、漳涧沟、兵营沟完成清淤、截污纳管治理工程。结合河长制建立河流、沟渠坑塘长治久清的长效机制，并开展整治后评估及备案工作。进一步加快推进建成区内黑臭水体整治工作，建立垃圾清理的常态化机制，完成年度任务。

牵头单位:区住建局、区农林水务局

配合单位:区发改委、区环保局、区畜牧局

各街道办事处属地管理

（以下各条均需各街道办事处作为责任单位属地管理，区政府相关部门负责督促实施，不再逐一列出）

2、提高城镇生活污水处理水平

（1）配合市直部门加快城镇污水处理设施建设与改造｡加大新建污水处理厂建设力度，减少生活污水排放量。现有城镇污水处理厂在达到或优于一级A标准的基础上，进一步加强治理设施运行监督管理，以满足河流水环境功能水质需要。产生有毒有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施。

牵头单位：区住建局

配合单位：区发改委、区环保局、区农林水务局

（2）促进城镇污水再生利用。配合上级部门加快工业生产、城市绿化、道路喷洒、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等再生水利用设施建设，提高再生水利用率。自2018年1月1日起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑要建设中水设施，同时推动其他新建住房安装建设中水设施。严格城市规划蓝线管理，加快推进海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。

牵头单位：区住建局

配合单位：区发改委、区工信委、区环保局、区农林水务局、北关规划分局

（3）加快雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设。配合市直部门进一步加快城市建成区现有合流制排水系统雨污分流或截流整治改造，加快污水配套管网建设，提高污水收集率，完成北关区雨污分流及沟渠截污工程。区住建局要针对洹北污水处理厂收水不足问题，协调市直部门加快配套管网完善，提高收水率。要推进雨水收集、处理和资源化利用。新建污水处理设施的配套管网要同步设计、同步建设、同步投运。

牵头单位：区住建局

配合单位：区发改委、区环保局、区农林水务局

（4）加强污水处理厂污泥处理处置。配合市直部门对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止重金属等污染物不达标的污泥进入耕地。加强设施运行监管，提升城镇污水处理厂污泥处理处置水平。2018年年底前，市级污泥无害化处理处置率达到90%以上。

牵头单位：区住建局

配合单位：区发改委、区农林水务局、区环保局

3、深化工业污染防治

（1）加快淘汰落后产能。各相关单位依据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，2018年3月底前，完成淘汰落后产能进行排查登记。4月底前，出台北关区落后产能淘汰实施方案。2018年年底前完成年度落后产能淘汰任务。

牵头单位:区工信委

配合单位:区发改委、区环保局

- 严格环境准入。针对不同主体功能区、环境功能区、生态红线区、水污染防治重点控制单元区的生态环境特征和环境承载能力，配合上级部门分类实施差别化的环境准入政策。2018年年底前，完成水资源、水环境承载能力现状评价。

牵头单位：区环保局、区农林水务局

配合单位：区住建局、区国土局

（3）推动工业节水。2018年5月底前，对电力、化工、钢铁、平板玻璃、石油炼制与焦炭业、食品、造纸、纺织（染整）、电镀、制药等行业企业用水情况进行摸底调查，建立重点用水企业数据库；制定北关区水效领跑者行动方案，发布北关区重点行业水效领跑者标杆企业。

牵头单位：区工信委

配合单位：区农林水务局

（4）推动重污染企业退出。推动实施城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业搬迁改造或依法关闭。安阳市纺织产业集聚区要完善基础设施建设，2018年9月底前，市区建成区内的印染企业按要求完成退城入园工作。

牵头单位：区工信委

配合单位：区发改委、区环保局、区住建局

- 治理产业集聚区污水。产业集聚区要进一步加强污水处理厂建设，完善污水收集管网，做好污泥处理处置，确保污水处理设施稳定达标运行，提升产业集聚区污水处理水平。已建成或依托有集中式污水处理设施的安阳市纺织产业集聚区要加快管网完善建设，提升污水处理厂负荷率；新建、升级产业集聚区要同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施。

牵头单位:区环保局、中原高新区管委会

配合单位:区发改委、区住建局、区工信委、区国土局、区农林水务局

4、推进农业农村污染防治

（1）控制种植业污染。继续按照《河南省农业面源污染综合防治方案（2016-2020年）》目标任务要求，坚持“一控两减三基本”的原则，开展化肥、农药使用量零增长行动，减少农业面源污染，完成上级下达的灌溉农田综合治理年度任务。

牵头单位:区农林水务局

配合单位:区发改委、区工信委、区国土局、区环保局、北关质监分局

- 防治畜禽养殖污染。继续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配套建设，巩固畜禽养殖污染整治成果，防止反弹。积极开展创建国家级、省级生态畜牧业示范场建设。

牵头单位:区畜牧局

配合单位:区国土局、区环保局、区财政局

（3）治理农村生活污水。按照国家省政府要求，实施乡村振兴战略，贯彻落实农村人居环境整治三年行动方案，推进美丽乡村建设试点、水美乡村、农村环境综合整治等工作，大力推动乡村坑塘清淤、蓄水、自净(生态修复)工程建设。以各办事处、中原高新区管委会、镇为单位，推进农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，梯次开展农村生活污水治理。对完成农村环境综合整治任务的村庄进行核查，已建成的污水处理设施要充分发挥环境效益。2018年11月底前，全区完成省政府下达的8个农村环境综合整治任务。

区发改委、区财政局、区住建局、区环保局、区农林水务局、区畜牧局、区卫计委、区行政执法局等部门根据各自职责分别推动实施。

5、开展交通运输业水污染防治

配合上级单位完善高速公路服务区污水处理和利用设施建设，减少高速公路服务区污水污染。

牵头单位:区交通局

配合单位:区环保局、区农林水务局

（二）加强饮用水水源和地下水环境保护

1、加强集中式饮用水水源地保护

（1）保障饮用水源地水环境安全。开展全区地表水型集中式饮用水水源地专项排查，在排查基础上对保护区内的污染源开展综合整治，推动集中式饮用水水源保护区界标、警示标志等建设，开展集中式饮用水水源环境状况调查评估。充分利用集中式饮用水水源地勘界成果，对集中式饮用水水源保护区已设立的标识、标志进行规范。

牵头单位：区环保局

配合单位：区住建局、区农林水务局、区交通局、区国土局、区行政执法局

（2）做好信息公开。2018年起，区政府相关部门应按照要求配合市直部门做好向社会公开集中式饮用水水源地饮水安全状况信息工作。

牵头单位：区环保局、区住建局、区卫计委

配合单位：区发改委、区财政局、区农林水务局

（3）保障农村饮水安全。水利部门牵头落实农村饮水安全工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度。强化水质净化处理设施建设以及消毒设施设备安装、使用和运行管理。集中式供水工程应按要求配备水质净化和消毒设施设备。区卫生计生部门会同区水利、发展改革部门，按照市政府部署，提升农村饮水工程水质检测设施装备水平和检测能力，满足农村饮水工程的常规水质检测需求。要在2019年6月之前对日供水1000吨或服务人口1万人规模以上的供水工程建立水质化验室，配备相关检验人员及仪器设备，做好日常水质检测工作。

牵头单位：区农林水务局、区卫计委

配合单位：区环保局、区发改委、区财政局、区住建局

2、防治地下水污染

加油站等地下油罐应当使用双层罐或采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

牵头单位：区环保局

配合单位：区财政局、区国土局、区住建局、区农林水务局、区工信委、区商务局、区安监局

（三）推动落实河长制相关要求

1、努力保障河流环境流量

配合上级部门制定2018年度生态水量调度方案，统筹兼顾，维持我区河流的合理流量，水库以及地下水体的合理水位，保障基本生态用水，维护水体的生态功能。做好生态水量闸坝联合调度，努力保障生态用水量。

牵头单位：区农林水务局

配合单位：区发改委、区环保局、区住建局、区财政局

2、开展清河行动

按照全面推进河长制工作方案要求，开展对未经处理且直排入河的生活污水、畜禽养殖废水、工业废水等排污口的排查整治，保障入河排污口合法、达标排放；开展河湖沟渠垃圾、杂物、违建清除及水面干净的“三清一净”专项行动；对河湖沟渠管理和保护范围内厕所、生活垃圾、秸秆、矿渣等进行全面排查整治。

牵头单位：区农林水务局

配合单位：区环保局、区国土局、区工信委、区住建局、区畜牧局

3、节约保护水资源

摸清区域水资源承载能力，2018年年底前建立北关区域水资源承载能力监测预警机制。加强重点监控用水单位监督管理，完善国家、省、市重点监控用水单位三级名录，2018年年底前，将年用水量100万立方米以上的工业企业、服务业企业和公共机构，年取水量300万立方米以上的城市供水企业，大型和5万亩以上重点中型灌区纳入名录，初步建立重点监控用水单位管理体系。进一步推进实施全市地下水利用与保护规划、地下水超采区治理规划。

牵头单位：区农林水务局

配合单位：区工信委、区环保局、区住建局、区畜牧局

4、逐步恢复水生态

（1）推动人工湿地建设。在有条件的重要支流入河（湖）口、污水处理厂尾水排放口、河道岸线推进建设人工湿地，进一步削减污染物｡因地制宜采取生态净化措施，合理提升水体自净能力，恢复生态功能。

区住建局、区农林水务局、区环保局等部门根据各自职责分别推动实施。

（2）保护水生态。配合国家和省环保部门做好重点流域水生生物多样性保护工作；防治湖泊富营养化，严格控制蓝藻水化，加强沿河环湖生态保护。

牵头单位:区环保局、区农林水务局

配合单位:区财政局、区住建局、区畜牧局

5、积极推进水网建设

以《河南省水资源综合利用规划》为基础，以“恢复河流健康生命”为目标，深入开展水系连通方案研究，细化实化水网建设布局。以百城建设提质工程为抓手，积极推进城市生态水系建设。加快实施流域面积200平方公里中小河流和中小河流重点治理建设，提升防洪减灾和水生态修复能力。

牵头单位：区农林水务局

配合单位：区发改委、区财政局、区环保局、区住建局

6、加强河湖水域岸线管理保护

推进全区水利工程管理保护范围划定，清理整治侵占河道、围垦湖泊及乱占滥用岸线等突出问题，恢复河湖水域岸线生态功能。

牵头单位：区农林水务局

配合单位：区国土局、区交通局、区住建局、北关公安分局、北辰公安分局、北航公安分局

（四）加强执法监管

1、严格环境执法

严格依法行政，加强对城镇和产业集聚区污水处理厂、涉水工业企业、规模化畜禽养殖场、加油站等涉水污染源的执法监管，特别是加大对氮磷等污染物监管力度，促进工业污染源全面达标排放。开展工业污染源排污许可证专项执法检查，按照“发放一个行业，清理一个行业”的要求，依法查处无证排污、超范围排污等行为。严厉打击非法养殖、非法采砂、非法排污行为。防止不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼油、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

牵头单位：区环保局、区农林水务局

配合单位：北关公安分局、北辰公安分局、北航公安分局、区发改委、区工信委、区国土局、区住建局、区畜牧局

- 防范水环境风险

认真贯彻落实《河南省流域水污染防治联防联控制度》和《安阳市流域水污染防治联防联控制度》，建立上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，积极防范水环境污染风险。

牵头单位：区环保局、区农林水务局

配合单位：区工信委、区发改委、区住建局、区畜牧局

四、工作要求

（一）落实目标责任

各街道办事处、中原高新区管委会、柏庄镇政府是实施本方案的责任主体，对本行政区域水环境质量和各项任务负责。各相关单位要结合本方案、水污染防治攻坚战“1+2+5”系列文件、《安阳市水污染防治碧水工程行动计划》等文件要求，于2018年3月底前，印发具体实施方案｡区政府各有关部门按照职责分工，落实本方案，指导各单位对口部门开展工作，并制定本部门年度分解落实方案。

（二）完善各项保障

要统筹安排水污染防治各类资金，重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖搬迁及污染防治、节约用水、水生态修复、清污、社会宣传等项目和工作。以生活污水处理、产业集聚区集中治污、重点行业深度治理、城市黑臭水体整治、农村环境综合整治、畜禽养殖污染治理等为重点领域，推行环境污染第三方治理。加大资金投入力度，用好税收、价格、补偿、奖励等优惠政策，推进政府和社会资本合作（PPP）项目；要做好已建成污水处理设施的运营管理，做好运营资金保障，确保已建成城镇和产业集聚区处理厂稳定运行；要强化排污者责任，加大环境执法力度，推进实施生态环境损害赔偿制度和碳排放权交易制度，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。

（三）严格奖惩问责

继续对重点工作任务实施周调度、月分析、季考核，对水环境质量实行生态补偿，对污染严重、水质恶化、工作滞后的地方实施致函、约谈、曝光、问责等措施。

（四）促进全民治污

各单位要积极宣传水污染防治攻坚战工作进展情况、取得的成效，及时按规定发布水环境信息；积极宣传新修改的《中华人民共和国水污染防治法》，并开展普法活动；畅通群众投诉举报渠道，实行有奖举报，动员全民参与监督，努力构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

附件1：2018年水质量目标清单

附件2：2018年农村环境整合整治任务清单

附件3：2018年北关区城市黑臭水体综合整治清单

安阳市北关区人民政府办公室 2018年4月2日印发