北环攻坚办[2019]46号

关于印发北关区2019年水污染防治攻坚战

实施方案的通知

各街道办事处、园区及柏庄镇人民政府，区人民政府各部门及有关单位：

现将《北关区2019年水污染防治攻坚战实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2019年3月19日

北关区2019年水污染防治攻坚战实施方案

2019年是全面建成小康社会，实施我区污染防治攻坚战三年行动计划非常关键的一年。为认真贯彻省委、省政府决策部署及《河南省委、省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（豫发﹝2018﹞19号）、《安阳市委、市政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（安发〔2018〕16号），深入实施《安阳市碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）》，持续做好水污染防治工作，进一步改善全区水环境质量，制定本方案。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议、全国生态环境保护大会及省委十届八次全会、省生态环境保护大会、安阳市生态环境保护大会精神，按照高质量发展要求，结合四水同治、河长制、改善农村人居环境等工作要求，以持续改善全市水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，以依法治污、科学治污、全民治污为路径，突出重点，标本兼治，实施水环境综合治理，着力解决突出水环境问题，坚决打好打赢水污染防治攻坚战，不断增强人民群众在生态环境改善中的幸福感、获得感。

二、工作目标

2019年底，于曹沟断面，达到或优于Ⅲ类水质比例30%以上，消除地表水劣Ⅴ类水质断面。集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上。

- 主要任务

- 打好全域清洁河流攻坚战

- 1、开展安阳河北关区段水质提升专项整治。

- 对安阳河北关辖区段实施统一规划、统一整治和统一生态修复，确保到2020年安阳河于曹沟断面水质达到或优于Ⅲ类。3月底前，完成《安阳河北关区段水质提升专项达标实施方案》的制定，方案要针对安阳河水环境治理、河道整治、排污口整治、沿河排污单位提标改造、农村面源治理及生态调水等方面提出切实可行的综合整治要求；11月底前，完成安阳河北关区段水质提升专项整治工作。

- 牵头单位：区河长办

- 配合单位：区农业农村局、区住房城乡建设局、区生态环境分局、区自然资源局、区发展改革委、区财政局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 推动安阳河北关区段综合治理。结合四水同治、河长制等工作要求，持续开展安阳河北关区段水域岸线综合整治、河道采砂整治行动。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：区住房城乡建设局、区自然资源局、区发展改革委、区财政局、区生态环境分局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 重点整治御路沟北关区段，3月底前制定专项整治方案，确保工程的完成。

- 牵头单位：区住房城乡建设局

- 配合单位：区农业农村局，区生态环境分局

- 责任单位：属地街道办事处

- 整治入河排污口。在2018年入河排污口排查整治工作基础上，进一步推进入河排污口排查整治。各街道办事处、园区、柏庄镇负责对辖区内河流、沟渠进行全面排查，特别是对饮用水水源地保护区、自然保护区、城市建成区、产业集聚区及工矿企业的入河排污口进行排查整治。要建立台账，制定整治方案，优先重点对污染负荷较重、排污量较大的入河排污口进行整治。

- 牵头单位：区农业农村局、区生态环境分局

- 配合单位：区住房城乡建设局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

（二）打好城市黑臭水体治理攻坚战

1.深入开展城市黑臭水体整治。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的要求，持续推进城市黑臭水体治理。建成区全面完成黑臭水体整治工作；要持续深入排查，发现一处、整治一处，并按要求填报至全国城市黑臭水体整治监管平台；对已完成整治任务的黑臭水体，建立长效监管机制，巩固提升整治成果，达到长治久清，并按要求定期开展水质监测。

牵头单位：区住房城乡建设局

配合单位：区发展改革委、区生态环境分局、区农业农村局

责任单位:各街道办事处、园区、柏庄镇负责落实

- 2、加快城镇污水收集和处理设施建设｡按照城镇污水处理“提质增效”三年行动要求，继续推进污水处理厂和配套管网建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。同时加快推进雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设。2019年，区建成区污水处理率达到95.7%。

- 牵头单位：区住房城乡建设局

- 配合单位：区发展改革委、区自然资源局、区生态环境分局、区农业农村局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 促进城镇污水再生利用｡严格城市规划蓝线管理，加快推进海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境影响。单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑要建设中水设施，加快再生水利用设施建设，提高再生水利用率｡

- 牵头单位：区住房城乡建设局

- 配合单位：区发展改革委、区工业和信息化局、区生态环境分局、区农业农村局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

（三）打好水源地保护攻坚战

1.持续做好地表水型集中式饮用水水源地排查整治任务。建立健全水源地日常监管制度，要持续对地表水型饮用水水源地环境问题进行深入排查，发现一处、整治一处。

牵头单位：区生态环境分局、区农业农村局

配合单位：区住房城乡建设局、区交通运输局、区自然资源局

责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 开展千吨（供水规模）或万人（供水人口）以上饮用水水源地“划、立、治”工作。2019年要对日供水在1000吨或供水人口在10000人以上的其他所有饮用水水源地（包括地下水型和地表水型饮用水水源地）开展“划、立、治”工作。一是摸清水源地数量；二是组织划定保护区，已划定保护区的需要调整的进行依法调整；三是设立保护区界标界桩及警示标志；四是认真排查保护区内的违法违规环境问题，并拿出整治方案推进整治。2019年10月底前完成上报水源地基本信息、问题清单、整改方案并进行整治。

- 牵头单位：区生态环境分局、区农业农村局

- 配合单位：区住房城乡建设局、区交通运输局、区自然资源局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 加强饮用水安全管理。加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理。定期监（检）测、评估集中式饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头水质状况。完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案。

- 牵头单位：区生态环境分局、区农业农村局

- 配合单位：区住房城乡建设局、区卫生健康委

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

（四）打好农业农村污染治理攻坚战

1.治理农村污水。推进农村污水处理，实行统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。2019年6月底前，完成农村污水处理专项规划编制工作，并报市住房城乡建设厅进行规划技术把关。各街道办事处、园区、柏庄镇要因地制宜采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，在饮用水水源保护区、河流两侧、乡镇政府所在地、交通干线沿线和省界周边乡镇的村庄污水治理的基础上，2019年全面推进全区村庄污水的收集处理。

牵头单位：区农办

配合单位：区住房城乡建设局、区农业农村局、区生态环境分局、区财政局

责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 防控农村改厕后粪污污染。农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全收集、全处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。

- 牵头单位：区农办

- 配合单位：区农业农村局、区卫生健康委员会、区住房城乡建设局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 推进畜禽养殖粪污资源化利用。现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施。积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。畜禽养殖废水不得直接排入水体，排放应达到国家和地方要求。巩固禁养区内畜禽养殖场整治成果，防止反弹。2019年，全区畜禽规模养殖场粪污设施配套率达到85%以上，大型规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到70%；全区完成畜禽规模养殖场粪污设施建设任务。加强规模以下畜禽养殖污染防治，按要求开展散养户“三退三进”即“退出庭院、退出村庄、退出散养，进入规模、进入市场、进入循环”工作。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：区自然资源局、区生态环境分局、区财政局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

（五）统筹推进其他各项水污染防治工作

1.加快淘汰落后产能。制定实施北关区2019年度落后产能淘汰方案，并向社会公开。按计划完成城市建成区内钢铁、有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭。

牵头单位：区工业和信息化局

配合单位：区发展改革委、区生态环境分局

责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 严格环境准入。严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。

- 牵头单位：区生态环境分局

- 配合单位：区发展改革委，区工业和信息化局、区住房城乡建设局责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 全面推进企业清洁生产。加强农副食品加工、印染、原料药制造等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，2019年完成下达的强制性清洁生产审核任务。全面推进清洁生产改造或清洁化改造，2019年基本完成下达的改造任务。

- 牵头单位：区生态环境分局

- 配合单位：区工业和信息化局，区发展改革委、区住房城乡建设局、区自然资源局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 开展交通运输业水污染防治。持续完善高速公路服务区污水、垃圾收集处理和利用设施建设。

- 牵头单位：区交通运输局

- 配合单位：区住房城乡建设局、区生态环境分局

- 责任单位：柏庄镇

- 节约保护水资源。严格重点监控用水单位台账监管，建立国家、省、市、县重点监控用水单位四级名录，加快节水产业发展。2019年年底，全区节水灌溉面积达到6万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.654以上，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降22%、18%以上。推进实施全区地下水利用与保护规划、地下水超采区治理规划地面沉降区地下水压采方案，着力抓好地下水严重超采区综合治理工作。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：区发展改革委、区工业和信息化局、区科技局、区自然资源局、区生态环境分局、区住房城乡建设局

- 责任单位：各街道办事处、园区、柏庄镇

- 巩固地下油罐改造任务。在完成加油站地下油罐防渗改造工作的基础上，进一步强化工作措施，加强监管，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

- 牵头单位：区生态环境分局

- 配合单位：区商务局

- 责任单位：中石化河南安阳分公司、中石油河南安阳销售分公司及各街道办事处、园区、柏庄镇

四、工作要求

（一）强化责任落实

各单位要结合本地年度水环境质量改善目标，组织制定实施本辖区2019年水污染防治攻坚工作实施方案，厘清工作责任，细化各项措施，强化治理要求，确定资金来源，明确完成时限，切实抓好落实；区污染防治攻坚战指挥部办公室相关成员单位要依据职责分工，对本单位所牵头的工作任务，进一步细化、量化，制定具体的年度推进方案，督促本系统确保完成年度目标任务。

（二）严格督查督办

区污染防治攻坚办将组织对各单位2019年水污染防治攻坚工作开展情况进行严格的督察督办，视情况将分别采取致函、曝光、约谈和提请相关部门问责等措施，强力推动各项工作任务的落实。

（三）严格执法监管

继续加强水环境执法监管，实现环保督导全覆盖，对督导中发现的问题实行台账式管理，挂账督办、跟踪问效，开展重点区域、重点流域、重点行业专项督导和专项执法监察，依法依规严厉打击各类水环境违法犯罪行为，保障全区水环境质量安全。

（四）促进全民治污

各单位要在媒体上宣传水污染防治攻坚工作进展情况、取得的成效；及时按规定发布水环境有关信息；积极宣传《中华人民共和国水污染防治法》，开展普法活动；畅通投诉举报渠道，实行有奖举报，动员全民参与，努力构建全民治污的浓厚氛围。

附表：1.2019年水环境质量目标清单

- 重点工程项目清单

- 黑臭水体

- 畜禽养殖废弃物资源化利用任务表

北关区环境污染防治攻坚战指挥部办公室    2019年3月19日印发

附表1

2019年水环境质量目标清单

| 序号 | 考核辖区 | 断面名称 | 所在水体 | 2019年度水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北关区 | 于曹沟 | 安阳河 | Ⅲ类 |

附表2

重点工程项目清单

| 序号 | 所在辖区 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 项 目 细 类 | 接纳水体 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北关区 | 安阳市城区北关区区域内雨污分流及改造工程 | 北关区区域内雨污管网 | 城镇污水管网工程 | 安阳河 | 2021年12月 | 区住房城乡建设局 |

| 附表3 北关区2019年城市黑臭水体整治清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 黑臭水体 名 称 | 水体 类别 | 黑臭水体 起 点 | 黑臭水体 终 点 | 黑臭等级 | 黑臭水体 面 积 （平方公里） | 黑臭水体长 度 （公里） | 责任辖区 | 牵头单位 | 责任人 | 整治内容 | 完成期限 |
| 1 | 御路沟★ | 沟渠 | 安阳河 | 袁林 | 无黑臭 | 0.002 | 0.5 | 相关街道办事处、园区、柏庄镇 | 区住房城乡建设局 | 各相关单位主要负责人 | 河道清淤、排污口封堵、截污纳管、占压河道的拆除、生态修复 | 2019年12月 |
|  |  |  | 引岳入安线 | 柏庄 | 轻度 | 0.022 | 5.5 |  |  |  |  | 2019年12月 |
| 2 | 漳涧沟 | 沟渠 | 彰北宋家庙 | 彰北东漳涧村 | 轻度 | 0.0138 | 4.6 |  |  |  | 日常管理、河道清淤、排污口封堵、占压河道的拆除、长效机制 | 2019年12月 |
| 3 | 兵营沟 | 沟渠 | 胜利路 | 平原路 | 轻度 | 0.0081 | 2.7 |  |  |  |  | 2019年12月 |
| 4 | 于曹沟 | 沟渠 | 西于曹村 | 西于曹村 | 轻度 | 0.002 | 0.5 |  |  |  |  | 2019年12月 |
| 5 | 万金北干渠 | 沟渠 | 拱辰广场 | 安阳河 | 无黑臭 | 0.0194 | 4.86 |  |  |  | 岸上日常管理、排污口封堵、垃圾点清理、占压河道的拆除 | 2019年12月 |
| 备注：1.标★的为省政府重点考核水体。 2.三条万金渠、老城坑塘和环城河分别由市水利局、市住建局、辖区政府按照职责负责沟（渠、坑塘）内水面日常保洁，底泥清理等整治工作，沟 （渠、坑塘）岸上日常管理、排污口封堵、垃圾点清理等整治工作由所在辖区政府负责。 3.占压河道的拆除包含占压河道的道路、建筑及5-15米蓝线范围内的违章建筑的拆除或拆迁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

- 北关区2019畜禽养殖废弃物资源化利用任务表

| - 规模场粪污处理设施配套率（%） | - 畜禽粪污综合利用率（%） | - 完成配套建设规模养殖场数 |
| --- | --- | --- |
| - 85 | - 70 |  |