北环攻坚[2020]2号

关于印发北关区2020年水污染防治攻坚战

实施方案的通知

各办事处、柏庄镇，区直有关部门：

现将《北关区2020年水污染防治攻坚战实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

 2020年3月30日

北关区2020年水污染防治攻坚战实施方案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是水污染防治行动计划决战决胜之年，现依据《安阳市水污染防治碧水工程行动计划》《安阳市碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）》，特制定北关区2020年水污染防治攻坚战实施方案如下。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、省委十届十次全会精神，以改善水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，坚持方向不变、力度不减，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，突出精准治污、科学治污、依法治污，不断提升治理水平，促进经济社会高质量发展，坚决打赢碧水保卫战，增强人民群众安全感、获得感、幸福感，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

二、工作目标

到2020年底，全区主要水污染物排放总量大幅减少，消除劣Ⅴ类水质断面。安阳河于曹沟断面达到或优于Ⅲ类水质。万金渠南漳涧断面基本达到水环境功能区限值要求（Ⅴ类)，全区建成区全面消除黑臭水体。地下水质量保持稳定。

三、主要任务

**（一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战**

**1、强力推进城市建成区黑臭水体治理。**按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质、长效管理”的技术要求，强力推进城市黑臭水体治理。确保2020年底，全区全面消除黑臭水体；各街道办事处、柏庄镇要持续深入排查黑臭水体，发现一处、整治一处；对已完成整治任务的黑臭水体，要建立长效监管机制，巩固提升整治成果，定期开展水质监测，避免出现返黑返臭现象。

牵头单位：区住房城乡建设局

配合单位：区发展改革委、生态环境分局、农业农村局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设。**按照城镇污水处理“提质增效”三年行动要求，持续推进污水处理厂建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，具备条件的县级以上污水处理厂应建设尾水人工湿地。推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，城中村、老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖；2020年底，市区污水处理率分别达到97%以上。

责任单位：区住房城乡建设局

配合单位：区发展改革委、生态环境分局、农业农村局、各街道办事处、柏庄镇

**3、促进城镇污水再生利用。**加快推进海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境影响到。单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑要建设中水设施。加快城镇污水处理厂中水利用设施建设，优先作为工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、生态景观用水，提升再生水利用率。

牵头单位：区住房城乡建设局

配合单位：区发展改革委、生态环境分局、农业农村局、工业和信息化局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**4、加快城镇污水处理厂污泥安全处置。**按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，力争建成规范化的污泥无害化处理处置设施，取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。2020年底，市区污泥无害化处理率达到95%。

责任单位：区住房城乡建设局

配合单位：区发展改革委、生态环境分局、交通运输局、农业农村局、各街道办事处、柏庄镇

**（二）持续打好水源地保护攻坚战**

**5、巩固饮用水水源地整治成果。**继续完善水源地规范化建设，健全日常监管机制。开展地表水型集中式饮用水水源保护区内环境问题整治“回头看”工作，发现一处、整治一处，实施动态“清零”，严防死灰复燃。开展集中式饮用水水源地基础环境状况调查评估工作，切实维护饮水安全。

牵头单位：生态环境分局

配合单位：区农业农村局、区住房城乡建设局、交通运输局、自然资源局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**6、开展饮用水水源地排查整治。**全面推进各类饮用水水源保护范围（区）的划定及界标警示标识标志的安装工作。组织开展各类饮用水水源保护区内的环境问题整治工作，2020年底初见成效。

牵头单位：生态环境分局

配合单位：区住房城乡建设局、交通运输局、农业农村局、自然资源局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**（三）持续打好河流清洁行动攻坚战**

**7、加快河湖综合治理与水生态修复。**全面落实河长制，持续实施“一河一策”“一渠一策”治理措施，开展水域岸线综合整治。加大水环境治理和水生态修复力度，进一步提升全区水环境质量。

牵头单位：区农业农村局

配合单位：自然资源局、生态环境分局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**8、推动入河排污口综合整治。**全面深入排查入河排污口，建立入河排污口信息台账，全面落实“查、测、溯、治”四项要求，梳理问题类型，分类提出整治措施，精心组织、精准施治。

牵头单位：区生态环境分局

配合单位：区农业农村局、住房城乡建设局、自然资源局、工业和信息化局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**9、继续开展安阳河水质提升专项整治。**按照统一规划、统一整治和统一生态修复的要求，继续对安阳河北关区全河段实施水质提升专项整治，确保完成省政府要求2020年安阳河于曹沟断面水质达到或优于Ⅲ类。

牵头单位：区河长办

责任单位：农业农村局、住房和城乡建设局、生态环境分局、自然资源和规划局、发展改革委、财政局、各街道办事处、柏庄镇

**10、进一步提升重点区域流域水质。**红办、灯办、豆办、曙光、彰东要加快实施水质改善措施，加大北万金渠综合治理力度，确保万金渠北干渠南漳涧断面达到或优于V类水质。

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区行政执法局

责任单位：各相关街道办事处

**（四）持续打好农村污染防治攻坚战**

**11、持续推进农村环境综合整治。**在完成规划编制的基础上，各街道办事处、柏庄镇要加快实施农村污水处理设施建设；加大经费保障，确保已建成农村污水处理设施稳定正常运行；农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体；根据国家要求实施农村黑臭水体治理。推广农村生活垃圾“户投放、村收集、镇转运、县处理”模式，探索农村生活垃圾治理市场化运营机制。2020年底，全区90%以上的村庄生活垃圾得到有效治理并通过验收，农村户用无害化卫生厕所普及率达到85%左右，农村污水乱排乱放现象得到有效管控。对“十三五”以来完成整治的村庄适时开展“回头看”，发现问题及时整改，确保整治效果。

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区住房城乡建设局、生态环境分局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**12、加大畜禽养殖污染防治。**强化畜禽养殖粪污综合治理，规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。2020年底，全区规模养殖场粪污处理设施配套率达到95%以上，畜禽养殖粪污综合利用率达到75%以上。

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区自然资源局、生态环境分局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**（五）做好水生态环境管理基础工作**

**13、完善涉水污染源自动监控体系。**开展涉水污染源自动监控设施建设情况排查，扩大监控覆盖范围；加强自动在线监控设施运行监管和日常监督检查力度，确保数据真实有效。探索开展涉水污染源污染治理设施运行状态、用电量和进、排水量的动态监控，推进或完善用电监管、视频监控和进、排水计量装置的设置工作。

牵头单位：区生态环境分局

配合单位：区工业和信息化局、住房城乡建设局、农业农村局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**（六）统筹推动其他各项水污染防治工作**

**14、加快实施产业结构调整。**加快淘汰涉水企业落后生产工艺和产能，制定并实施年度落后产能淘汰方案。按计划推进城市建成区内钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭工作。全面开展涉水“散乱污”企业排查整治，淘汰一批、整合一批、提升一批，促进涉水企业产业结构转型升级。

牵头单位：区工业和信息化局

配合单位：区发展改革委、生态环境分局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**15、推进企业清洁化生产。**加大农副食品加工、印染、原料药制造等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核力度，全面推进清洁生产改造或清洁化改造，实现节水减排目标。推动规模以上涉水企业，按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，开展自愿性清洁生产审核，提升企业综合竞争力。

责任单位：区生态环境分局、区工业和信息化局

配合单位：发展改革委、住房城乡建设局、农业农村局、各街道办事处、柏庄镇

**16、加快推进地下水污染防治。**生态环境部门继续推进集中式地下水型饮用水源补给区等区域周边地下水基础环境状况调查评估；商务部门要完成加油站埋地油罐双层罐更新或防渗池设置；水利部门依法依规推进报废钻井、取水井封井回填。2020年底，按照上级要求初步建立全区地下水环境监测体系；地下水质量保持稳定。

责任单位：区生态环境分局、自然资源局、住房城乡建设局、农业农村局、区工业和信息化局、商务局

配合单位：各街道办事处、柏庄镇

**17、节约保护水资源。**严格重点监控用水单位台账监管，完善国家、省、市重点监控用水单位三级名录，加强工业、城镇、农业节水。将年用水量50万立方米以上的工业企业、服务业企业和公共机构，大型和5万亩以上重点中型灌区纳入名录，建立完善重点监控用水单位管理体系。2020年底，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降27%、24%以上；钢铁、纺织印染、化工、食品发酵等高耗水行业，要强化工业水循环利用，节水达到国内先进定额标准；大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，全区节水灌溉面积达到6万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.677以上；全区用水总量力争控制在0.472立方米以内。

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区发展改革委、工业和信息化局、住房城乡建设局、生态环境分局、自然资源局、科技局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

**18、严格环境风险防控。**持续开展环境安全隐患排查整治，完善突发环境事件应急预案，落实应急防范措施，强化应急演练，防范污染事故发生。要强化信息共享、联防联控，完善闸坝调度机制，避免发生重、特大跨界水污染事故。

牵头单位：区生态环境分局

配合单位：区农业农村局、应急局

责任单位：各街道办事处、柏庄镇

四、工作要求

**（一）制定实施方案。**各街道办事处、柏庄镇要结合年度水环境质量改善目标，制定2020年水污染防治攻坚战实施方案，进一步明确任务、采取措施、完成时限、责任单位，并组织实施。区直有关部门要依据职责分工，对本部门牵头负责的工作，进一步细化、量化目标任务，制定年度推进方案，督促本部门本系统完成年度目标任务。

**（二）强化执法监管。**对存在超标、超总量，利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等违法行为的，要依法采取行政处罚、查封扣押、限产停产、停业关闭等措施予以严厉打击。强化环境执法和刑事司法衔接，严惩环境违法犯罪行为，提高环境违法成本。

**（三）加强督查督办。**区环境污染防治攻坚办将组织对各街道办事处、柏庄镇、区直有关部门水污染防治攻坚工作开展情况，适时进行调度和现场核查督查，对工作不力，完成目标任务滞后，甚至推诿扯皮的，将视情采取致函、曝光、约谈或提请问责等措施，强力推动各项工作任务的落实。

**（四）落实信息调度。**区环境污染防治攻坚办将进一步完善区污染防治攻坚调度系统，建立重点工作任务管理台账，继续实施周调度和定期通报制度。各街道办事处、柏庄镇、区直有关部门要明确专人负责，切实做到上报信息及时、准确，为决战决胜2020年水污染防治攻坚战夯实基础。

附表：1.北关区2020年水环境质量目标（排名）断面清单

2.北关区2020年农村环境综合整治任务清单

3.北关区2020年黑臭水体治理任务清单

阳市北关区环境污染防治攻坚战指挥部办公室 2020年3月30日印发

附表1

北关区2020年水环境质量目标（排名）断面清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核辖区** | **断面名称** | **所在水体** | **2020年度水质目标** | **责任单位** |
| 1 | 北关区 | 于曹沟★ | 安阳河 | Ⅲ类 | 农业农村局、纪委 |
| 2 | 南漳涧 | 万金北干渠 | Ⅴ类 | 城管局 |

备注：标注★的断面为市政府考核断面。

- 11

附表2

- 12 -

北关区2020年水污染防治重点工程项目清单

| **序号** | **所在辖区** | **项 目 名 称** | **项 目 概 况** | **项 目 细 类** | **接纳水体** | **完成时限** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文峰区、北关区、殷都区 | 安阳市城区雨污分流及改造工程★ | 新建13公里雨污管网 | 城镇污水管网建设 | 安阳河 | 2020年 | 区住房和城乡建设局 |

附表3

北关区2020年城市黑臭水体整治清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **黑臭水体****名 称** | **水 体****类 别** | **黑臭水体****起 点** | **黑臭水体****终 点** | **黑臭等级** | **黑臭水体面积****（平方公里）** | **黑臭水体****长度（公里）** | **责任辖区** | **整 治 内 容**  | **完成期限** |
| 1 | 御路沟 | 沟 渠 | 安阳河 | 袁 林 | 无黑臭 | 0.002 | 0.5 | 区住建局 | 日常管理、落实网格、重点部位清淤、杜绝排污口反弹、占压河道的拆除、生态修复 | 2020年底 |
| 引岳入安线 | 柏 庄 | 无黑臭 | 0.022 | 5.5 | 2020年底 |
| 2 | 漳涧沟 | 沟 渠 | 彰北宋家庙 | 彰北东漳涧村 | 轻 度 | 0.0138 | 4.6 | 区农业农村局 | 日常管理、落实网格、重点部位清淤、杜绝排污口反弹、占压河道的拆除、生态修复 | 2020年底 |
| 3 | 兵营沟 | 沟 渠 | 胜利路 | 平原路 | 无黑臭 | 0.0081 | 2.7 | 区生态环境分局 | 2020年底 |
| 4 | 于曹沟 | 沟 渠 | 西于曹村 | 西于曹村 | 无黑臭 | 0.002 | 0.5 | 区市场监管局 | 2020年底 |
| 5 | 万金北干渠 | 沟 渠 | 拱辰广场 | 安阳河 | 无黑臭 | 0.0194 | 4.86 | 区城管局 | 日常管理、落实网格、重点部位清淤、杜绝排污口反弹、占压河道的拆除、生态修复 | 2020年底 |

- 13 -