北环攻坚[2021]2号

安阳市北关区2021年水污染防治攻坚战

实施方案

2021年是“十四五”开局之年，为深入打好水污染防治攻坚战，实现全区水生态环境质量持续改善，按照《安阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》要求，结合我区实际情况，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改善水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，以河湖长制、“四水同治”、百城提质等为抓手，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持方向不变、力度不减，污染减排和生态扩容两手发力，统筹推动水资源利用、水环境治理、水生态保护，促进我区经济高质量发展，增强人民群众对优美水生态环境的获得感、幸福感，为建设新时代安阳市北关区提供坚实的水生态环境基础。

二、工作目标

完成省、市下达的地表水安阳河于曹沟断面、万金渠南漳涧断面达到年度目标要求，柏庄镇东辛庄“千吨万人”饮用水水源地水质目标；巩固提升我区建成区黑臭水体整治成果。

三、主要任务

（一）深入打好水源地保护攻坚战

1、巩固提升饮用水水源地整治成果。巩固饮用水水源地“划、立、治”成果，持续开展乡镇“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”工作，实施动态“清零”；深化推进水源地规范化建设，进一步提升饮用水水源地信息化管理水平，建立长效监管机制。切实维护饮水安全。（区生态环境局、区农业农村局按职责分工负责，区住房和城乡建设局、区交通运输局、区自然资源局、彰北街道办事处、洹北街道办事处、柏庄镇参与）

2、开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）“划、立、治”。按照条件排查、筛选乡镇级集中式饮用水源。推进乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的划定、标识标志设置。开展保护范围（区）内环境问题排查整治，建立问题清单，推进问题整治。（区生态环境局、农业农村局按职责分工负责，区自然资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、相关办事处、柏庄镇参与）

（二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战

3、巩固拓展城市黑臭水体治理成果。提高我区建成区黑臭水体整治标准和治理效果，实施城市河流生态修复和岸线治理，落实河长长效监管机制，持续开展水质监测，保持“长制久清”；持续深入排查，发现一处、整治一处。持续推动建成区已纳入清单的黑臭水体治理，巩固提升已有整治成果，2021年底前，深入排查建成区黑臭水体，建立新排查发现黑臭水体治理台账，制定治理方案并组织实施。（区住房和城乡建设局牵头，区发展改革委、区生态环境局、区城市管理局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

4、强力推进城镇污水处理设施建设。持续推进污水处理厂建设，进一步扩大污水收集和处理能力。新建或提升改造城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地。大力推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，城中村、老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖；新建城区的污水处理设施和管网要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流。协调相关部门对建成区内雨、污管网现状普查，制定专项整治方案，列出时间表，尽快解决我区城区雨污混流问题。柏庄镇建成污水处理设施并投运。（区住房和城乡建设局牵头，区发展改革委、区生态环境局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

5、加快城镇污水处理厂污泥安全处置。按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用。依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。2021年底，我区建成区污泥无害化处理率达到95%以上。（区住房和城乡建设局、区城市管理局牵头，区发展改革委、区生态环境局、区交通运输局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

（三）深入打好河流水生态环境治理与修复攻坚战役

6、加快安阳河北关区段综合治理与水生态保护修复。按照“一河一策”要求，精准溯源，编制综合治理方案并组织实施，谋划建设一批水环境综合治理工程，进一步提升水环境质量。（区农业农村局、区生态环境局按职责分工负责，区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、各街道办事处、柏庄镇参与）

7、持续开展入河排污口排查整治。全面深入排查入河排污口，建立入河排污口信息台账，落实“查、测、溯、治”四项要求，梳理问题类型，制定“一口一策”，分类提出整治措施，推进精准施治。（区生态环境局牵头，区农业农村局、区住房和城乡建设局、区自然资源局、区工业和信息化局、各街道办事处、柏庄镇参与）

8、推进河湖生态保护与修复。开展重点河湖生态状况调查与评估。谋划实施一批河湖水生态保护和修复、生态缓冲带建设、人工湿地水质净化、水系连通等工程项目，推动河湖水生态恢复。（区生态环境局、区农业农村局、区自然资源局按照职责分工负责，区财政局、区住房和城乡建设局、各街道办事处、柏庄镇参与）

9、强化河流生态流量保障。持续优化水资源配置，科学确定重要河流断面生态流量，全区河流、闸坝联合调度和河流生态流量保障机制。（区农业农村局牵头，区生态环境局、区财政局、区住房和城乡建设局、各街道办事处、柏庄镇参与）

10、深入开展河流“清四乱”。认真落实“河长制”要求，巩固“清四乱”整治和河流划界成果，推进河流“清四乱”常态化、规范化、制度化。（区农业农村局牵头，区生态环境局、区自然资源局、各街道办事处、柏庄镇参与）

11、探索开展“美丽河湖”创建。坚持“全面系统、突出特色、建管并重、注重实效”原则，探索美丽河湖创建经验，积极参加美丽河湖优秀案例征集活动，争取入选国家或省级美丽河湖。（区农业局、区生态环境局按职责分工负责，区财政局、区自然资源局、各街道办事处、柏庄镇参与）

（四）统筹做好其他水污染防治工作

12、编制完成全区水生态环境保护“十四五”规划。深入谋划“十四五”目标指标、重点任务、重大项目和保障机制，加快完成水生态环境保护“十四五”规划编制，并组织实施。（区生态环境局牵头，区市住房和城乡建设局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

13、持续实施产业结构转型升级。持续做好钢铁、化工、有色金属等行业绿色化改造。全面推进重点企业清洁化生产，依法实施强制性清洁生产审核。制定并实施年度落后产能淘汰方案。按计划推进城市建成区内污染较重企业的搬迁改造或依法关闭工作。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，促进产业结构转型升级。（区工业和信息化局、区生态环境局按职责分工负责，区发展改革委、区住房和城乡建设局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

14、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。（区发展改革委、区生态环境局按照职责分工负责，区农业农村局、区自然资源局、区工业和信息化局、各街道办事处、柏庄镇参与）

15、强化水环境风险防控。完善河流上下游政府与相关部门间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事故。加强“一废一库一品”监管，开展黄河流域尾矿库等风险隐患排查，鼓励尾矿综合利用。加快编制“一河一策一图”环境应急预案编制工作。（区生态环境局牵头，区发展改革委、区财政局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

16、推进水资源节约。持续推进农业、工业等重点领域节水，提高水资源利用效率。推动机关事业单位和城镇居民家庭节约用水。（区农业农村局牵头，区发展改革委、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区生态环境局、区财政局、机关事务管理局、各街道办事处、柏庄镇参与）

17、积极开展污水资源化利用。在纺织、化工、等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。加快城镇再生水循环利用工程建设。到2021年年底，全区再生水利用率达到32%。（区发展改革委、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区农业农村局按照职责分工负责，区财政局、区自然资源局、区生态环境局、各街道办事处、柏庄镇参与）

18、深入开展交通运输业水污染防治。进一步完善高速公路服务区和高速公路收费站污水处理设施建设，并强化日常监督管理，确保污水达标排放。（区交通运输局牵头，区住房和城乡建设局、区生态环境局、柏庄镇参与）

19、完善水环境质量自动监测体系。完善市控（县级）水环境质量监测体系，提高自动监测能力，强化监测数据质量，确保监测数据真实、客观、准确。完成新增的京广铁路桥断面及于曹沟断面水质自动站建设任务。（区生态环境局牵头，区财政局、区农业农村局、区自然资源局、各街道办事处、柏庄镇参与）

20、健全涉水污染源自动监控体系。开展涉水污染源自动监控设施建设情况排查，扩大监控覆盖范围。加大自动在线监控设施运行监管和日常监督检查力度，确保数据真实有效。探索开展涉水污染源污染治理设施运行状态监控。（区生态环境局牵头，区财政局、区工业和信息化局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、各街道办事处、柏庄镇参与）

21、做好常态化疫情防控水环境监管。持续做好饮用水水源地、医疗污水和城镇污水处理环境监管，严格落实相关医疗污水消毒杀菌措施，确保达标排放。（区生态环境局、区卫生健康委、区住房和城乡建设局按照职责分工负责，各街道办事处、柏庄镇参与）

22、强化涉水污染源执法监管。扎实开展城镇和产业集聚区（园区）污水处理厂，以及涉水企业执法监管，建立以排污许可为核心的监管执法体系，依法查处无证排污、不按证排污和伪造或篡改监测数据、违规使用药剂或干扰剂、偷排偷放等违法行为。（区生态环境局、区住房和城乡建设局按照职责分工负责，各街道办事处、柏庄镇参与）

四、工作要求

（一）全面落实责任。要进一步提升政治站位，坚决扛起生态环境保护的政治责任。加强组织领导，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求。要坚持目标导向，将目标任务完成情况，作为考核、奖惩的重要依据，切实压实各级各相关部门责任。

（二）加强督查督办。区环境污染防治攻坚办将适时组织对各街道办事处、柏庄镇、区直有关部门水污染防治攻坚工作开展情况进行调度和督查督办，对重视不够、工作不力，完成目标任务滞后的，将视情采取致函、曝光、约谈或提请问责等措施，强力推动各项工作任务的落实。

（三）强化监管执法。对无排污许可证或超标、超总量违法排污，通过暗管、渗井、渗坑、灌注排污或者篡改、伪造监测数据，以及不正常运行污染治理设施等方式违法排放污染物的，要依法采取行政处罚、查封扣押、限产停产、停业关闭等措施。要强化环境执法和刑事司法衔接联动，严惩环境违法犯罪行为，提高环境违法成本。畅通投诉举报渠道，动员全民参与，及时公开环境违法违规查处情况，自觉接受社会监督。

（五）落实信息调度。区环境污染防治攻坚办将在落实省、市污染防治攻坚调度系统要求的基础上，进一步强化调度，建立重点工作任务管理台账，切实做到上报信息及时、准确，为“十四五”期间深入打好水污染防治攻坚战起步开局夯实基础。

附表1

北关区2021年水污染防治重点工程项目一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 项目类型 | 控制断面 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信印染园污水处理厂建设项目★及为水湿地建设 | 新建3万吨/日污水处理厂及配套管网工程及为水湿地建设 | 工业集聚区污水集中处理设施建设与改造 | 冯宿桥 | 2021 | 民航 |
| 2 | 柏庄镇污水处理厂及配套管网项目★ | 新建5000吨/日生活废水处理厂及配套管网建设 | 城镇污水处理设施建设与改造 | 冯宿桥 | 2021 | 柏庄 |
| 3 | 北关区95个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 雨水管网工程13.73km、污水管网工程15.57km | 雨污分流 | / | 2021 | 各相关办事处 |
| 4 | G107综合整治项目 | 国道107北关区段新建雨水管道6796m、污水管道11154m | 雨污分流 | 于曹沟 | 2021 | 柏庄、彰北 |
| 5 | 西于曹雨污分流改造 | 700米雨污管网建设 | 雨污分流 | 于曹沟 | 2021 | 彰东 |
| 6 | 漳涧沟治理工程 | 全线贯通漳涧沟水系 | 水系工程 | 于曹沟 | 2021 | 农业农村局 |

注：标注★为省政府考核我市重点工程项目

附表2

北关区2021年城市黑臭水体整治清单

| 序号 | 黑臭水体 名 称 | 水 体 类 别 | 黑臭水体起点 | 黑臭水体 终 点 | 黑臭水体 长度（km） | 整 治 内 容 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 御路沟 | 沟 渠 | 安阳河 | 袁 林 | 0.5 | 日常管理、落实网格、长效机制、河道清淤、杜绝排污口反弹、占压河道拆除、生态修复 | 住建局 | 区发展改革委、区生态环境局、区城市管理局、区农业农村局参与、各街道办事处、柏庄镇 | 2021年底 |
|  |  |  | 引岳入安线 | 柏 庄 | 5.5 |  |  |  | 2021年底 |
| 2 | 漳涧沟 | 沟 渠 | 彰北宋家庙 | 彰北东 漳涧村 | 4.6 | 日常管理、落实网格、长效机制、河道清淤、杜绝排污口反弹、占压河道拆除、生态修复(漳涧沟绿化提升工程5月30日前完成） |  |  | 2021年底 |
| 3 | 兵营沟 | 沟 渠 | 胜利路 | 平原路 | 2.7 |  |  |  | 2021年底 |
| 4 | 于曹沟 | 沟 渠 | 西于曹村村北 | 西于曹村东桥两侧、桥南西侧 | 0.3 |  |  |  | 2021年底 |
| 5 | 万金北干渠 | 沟 渠 | 拱辰广场 | 安阳河 | 4.86 | 岸上日常管理、落实网格、长效机制、杜绝排污口反弹、占压河道拆除、生态修复 |  |  | 2021年底 |