北环攻坚[2021]3号

关于印发北关区2021年土壤污染防治攻坚战实施方案的通知

各街道办事处、柏庄镇，区直有关部门：

现将《北关区2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2021年5月19日

北关区2021年土壤污染防治攻坚战实施方案

2021年是“十四五”规划开局之年，为持续深入打好土壤污染防治攻坚战，切实加强土壤生态环境保护，依据《安阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实生态环境保护责任制。以贯彻实施土壤污染防治法为主线，坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则，突出精准治污、科学治污、依法治污，按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的思路，以保障农产品质量安全、人居环境安全为目标，以实施一批源头预防、风险管控和修复重点工程为抓手，强化工作指导，完善各类保障，全面提升土壤环境管理水平，真正让人民群众“吃得放心、住得安心”。

二、工作目标

全区土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控,土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%，污染地块安全利用率力争实现100%。

三、主要任务

（一）深化土壤污染状况调查，开展农用地土壤污染深度调查及溯源。严格管控耕地污染防治，积极开展污染源排查，通过对工业源、农业源、地质背景调查分析，严防农用地土壤污染来源，完善污染源头防控措施。（生态环境分局牵头，区农业农村局、自然资源局、规划中心参与，各涉农办事处、柏庄镇政府负责落实。以下均需各（涉农）办事处、柏庄镇政府落实,不再列出）

（二）分类实施土壤污染源头防治

1.严格控制涉重金属企业污染物排放。聚焦重有色金属冶炼等重点行业，开展企业绿色提标改造，全面执行颗粒物污染物特别排放限值，进一步严格颗粒物排放控制要求。逐步推进涉镉等重金属行业企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录，按照相关规定安装水、大气污染物排放自动监测设备，对大气颗粒物排放、废水中镉等重金属排放实行自动监测，并与生态环境主管部门的数据平台联网；按照排污许可要求，核算颗粒物、重金属等实际排放量，定期填报并提交执行报告，在全国排污许可证管理信息平台公开。坚持边排查边整治，2021年年底前更新排查清单和整治清单，2022年底前完成整治任务。（生态环境分局牵头）

2. 严格危险废物管理。落实危险废物“三个能力”提升方案,制定危险废物集中处置设施建设规划,推进危险废物集中处置设施建设,健全危险废物收运体系，配合省、市开展废铅蓄电池收集试点工作。深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治,危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率均达到92%以上,动态更新危险废物“四个清单”,强化危险废物信息化管理。(生态环境分局牵头、区发展改革委、公安局、交通运输局、城市管理局、卫生健康委、住房和城乡建设局等参与)

3.防控资源开发污染土壤。因地制宜管控污染土壤和酸性废水环境风险，重点保障农业生产和生活用水安全，鼓励采取自然恢复等措施。（生态环境分局牵头）

统筹推进土壤污染治理与废弃地复垦利用、地质环境治理恢复、土地整治等工作、探索完善系统治理的支持政策。（区自然资源局、规划中心牵头）

监督土壤污染重点行业企业履行防治土壤污染的法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故。（区应急管理局牵头，生态环境分局参与）

加强对土壤污染重点行业企业土壤污染防治情况的监督检查，发现环境风险隐患的，及时督促土壤污染重点行业企业采取相应措施。（生态环境分局牵头，区应急管理局参与）

4.加大农业面源污染防治力度。坚持绿色农业发展，持续实施农药化肥减量增效。加强农药包装废弃物和废弃农膜回收处理，持续推进农药包装废弃物回收处理工作;严格执行地膜标准，严禁生产和销售使用厚度0.01毫米以下地膜，从源头上保证农田残膜可回收，力争实现废弃农膜全面回收利用。(区农业农村局牵头,区发展改革委、财政局、市场监管局等参与)

强化畜禽养殖污染防治。以规模以上养殖场所在村为重点,整村推进种养结合和畜禽粪污资源化利用。(区农业农村局牵头,区发展改革委、财政局、生态环境分局等参与)

严格规模养殖场（小区）环境监管，对乱排乱放、污染防治设施配套不到位、粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，要依法查处。加强规模以下养殖户畜禽污染防治，在散养密集区推广典型治理模式。（生态环境分局牵头、区农业农村局参与）

加强农业面源污染防治监督指导。配合市开展农业面源污染调查监测、农业面源污染评估、农业面源污染监管平台建设。(生态环境分局、区农业农村局牵头,区发展改革委、财政局、市场监管局等参与)

（三）防范工矿企业用地新增土壤污染

1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目土壤环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。（生态环境分局牵头）

2.推动实施绿色化改造。推进工业绿色升级，加快实施钢铁、化工、有色等行业绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造；物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。（生态环境分局牵头，区工业和信息化局等参与）

3.强化重点监管单位监管。动态更新土壤污染重点监管名录并及时向社会公开，督促土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。严格控制有毒有害物质排放，按照相关要求向辖区生态环境分局报告2020年度排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，10月底前完成全面、系统的土壤污染隐患排查，建立隐患排查台帐，制定整改方案，提出具体整改措施并组织实施，形成隐患整改台帐存档备查。制定、实施土壤自行监测方案，10月底前完成土壤和地下水自行监测，并将监测数据报生态环境主管部门。土壤污染重点监管单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。(生态环境分局牵头,区工业和信息化局等参与)

4.严格企业拆除活动管理。有色金属冶炼、铅酸蓄电池、化工、电镀和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时,要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定,事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施,报所在地县级生态环境分局、工业和信息化部门备案并技术评审；在拆除上述建筑物、构筑物时,要先进行环境风险评估,如发现建筑物中含有毒有害废物,要向区级生态环境分局、住房城乡建设部门报告,并由具备相应处置资质的单位进行无害化处置。 (生态环境分局牵头,区工业和信息化局、住房和城乡建设局等参与)

（四）巩固提升耕地分类管理

1.实施严格耕地保护。坚持最严格的耕地保护制度，强化国土空间规划和用途管控，加大优先保护类耕地保护力度，不得在优先保护类耕地集中区域新建可造成土壤污染的建设项目。自然资源主管部门批准土地复垦方案前，应当对拟复垦土地开展土壤污染状况调查，符合农用地土壤污染风险管控标准的，方可批准复垦。加强对未利用地（林地、草地，以及饮用水水源地和自然保护区等）管理保护，制定相关制度和标准要求。(区自然资源局牵头,区发展改革委、规划中心、财政局、生态环境分局、农业农村局等参与)

加强农业投入品质量监管，从严查处向农田施用不达标肥料等农业投入品的行为。(区农业农村局牵头, 生态环境分局、市场监管局等参与)

2.巩固安全利用成效。充分运用土壤环境质量类别划分成果，将“一图一表”的耕地分类结果，落实到每一个地块。制定耕地安全利用年度工作方案，全面推进落实。不断调整优化、推广应用品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等技术，确保全区安全利用类耕地全部实现安全利用。成立安全利用类耕地专家指导组，加强技术指导和培训。 (区农业农村局牵头,区科技局、财政局、生态环境分局、发改委等参与)

3.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。加大对农产品临田检测力度，在粮食收割前锁定超标粮食区域，防止超标粮食进入市场流通环节，发现粮食重金属超标的，实行定点收购、专仓收储，定向销售。加强超标粮食处置，强化对重点地区粮食收购和加工企业的监管，督促其开展收购和加工粮食重金属检测，未经无害化处理，严禁流入口粮市场。对市场中流通的粮食，加大抽检力度，发现问题及时处理，坚决防范“镉米”“镉麦”事件发生。(区发展改革委、财政局、自然资源局、农业农村局、生态环境分局、市场监管局等按照职责分工负责)

4.加强耕地复耕土壤环境管理。不鼓励曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为食用农产品耕地。 (区农业农村局牵头,区自然资源局、规划中心、生态环境分局等参与)

5.落实耕地土壤污染预警制度。贯彻落实《安阳市耕地土壤污染预警工作方案》，按照“监测-预判-处置”的思路，以污染高风险区域耕地土壤为重点，配合上级布设监测点位，开展预警监测工作，建立省、市、县三级预警体系，有效管控耕地土壤环境风险。(区农业农村局牵头，生态环境分局参与)

（五）严格建设用地准入管理

1.开展土壤污染状况调查评估。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。充分发挥环境大数据辅助监管的作用，对注销、撤销排污许可证企业，及时纳入监管范围，防止腾退地块游离于监管之外，各办事处、柏庄镇应督促土壤污染责任人或土地使用权人尽快完成土壤污染状况调查、风险评估、风险管控或修复等工作。（生态环境分局牵头，区自然资源局、规划中心参与）

鼓励对列入年度建设用地储备计划、供应计划的地块，因地制宜适当提前开展土壤污染状况调查，化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾。自然资源部门在土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节，协商同级生态环境部门依法督促相关单位调查并按时提交土壤污染状况调查报告。 (区自然资源局、规划中心牵头，生态环境分局等参与)

2.合理规划污染地块用途。编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑建设用地土壤污染的环境风险，合理确定其土地用途。农药、化工等行业中的污染地块原则上不得规划为住宅、学校、养老机构等敏感用地。原则上，国土空间规划方案提交审议前，对涉及依法应当开展土壤污染状况调查的地块，应当完成调查和风险评估；规划方案已审议但未报批的，应在规划方案和供地方案报批前完成调查和风险评估；供地方案已报批的，应在签订土地出让合同前完成调查和风险评估。(区自然资源局、规划中心牵头,生态环境分局等参与)

3.因地制宜严格污染地块准入管理。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。完善准入管理机制，采取“净土收储”“净土供应”“净土开发”或“环境修复+开发建设”等模式，严格污染地块用途管制，落实准入管理要求。 (区自然资源局、规划中心、生态环境分局牵头)

4.合理确定土地开发和使用时序。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要优化开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群，并防止引发负面舆情。原则上，居住、学校、养老机构等用地在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。(区自然资源局、规划中心牵头，生态环境分局等参与)

5.强化部门信息共享和联动监管。生态环境部门会同自然资源、住房和城乡建设等部门，建立污染地块数据库及信息平台，共享疑似污染地块及污染地块空间信息，完善部门联动监管机制，防止污染地块未开展或未完成土壤污染修复即投入开发建设；鼓励采用无人机、视频监控等手段开展非现场检查。（生态环境分局牵头，区自然资源局、规划中心、住房和城乡建设局参与）

自然资源部门及时与生态环境部门共享用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块信息，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息，涉及疑似污染地块、污染地块空间规划等相关信息。完成污染地块空间信息叠加至国土空间规划的“一张图”管理。(区自然资源局、规划中心牵头,生态环境分局、住房和城乡建设局参与)

6.做好暂不开发利用污染地块管理。生态环境分局向社会公开污染地块名录，由污染地块所在地办事处、柏庄镇督促责任主体及时采取覆盖、移除、封存或者清理污染源等防止污染扩散的风险管控措施。相关风险管控和修复单位及其委托人应当设置公示牌，公开污染地块主要污染物、可能存在的环境风险及采取的治理措施。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，由所在地生态环境分局于2021年4月30日前制定污染地块风险管控年度计划；配合有关部门提出划定管控区域的建议，报同级人民政府批准后设立标识、发布公告，并于2021年8月底前组织开展土壤、地表水、地下水、环境空气质量监测。根据调查与风险评估结果,制定差异化措施,实施“一块一策”，加强对风险管控区域现场执法检查，防止污染扩散。 (生态环境分局牵头,区自然资源局、规划中心参与)

7.加强信息公开。2021年起，在土地收储、出让环节，土地使用权人应公开地块原土壤污染状况及污染治理和修复情况。强化土壤污染风险管控、修复项目施工过程，以及暂不开发利用地块风险管控的信息公开。（生态环境分局牵头，区自然资源局、规划中心等参与）

（六）有序推进土壤污染治理修复

1.提升耕地土壤环境质量。实施耕地质量保护与提升行动，提升土壤有机质。 (区农业农村局牵头,生态环境分局参与)

2.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地为重点，严格落实风险管控和修复。以重点地区危险化学品生产企业搬迁改造等遗留地块为重点，加强腾退土地污染风险管控和治理修复。以金属表面处理及热处理加工、基础化学原料制造、炼焦、专用化学品制造等行业企业为重点，鼓励采用污染阻隔、监测自然衰减等原位风险管控或修复技术，探索在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。受污染土壤修复后资源化利用的，不得对土壤和周边环境造成新的污染。强化风险管控和修复工程监管，重点防止转运污染土壤非法处置，以及农药类等污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染，确保实现风险管控和修复目标。鼓励先行先试，探索建立污染土壤转运联单制度。针对风险管控地块，通过跟踪监测和现场检查等方式，强化后期管理。探索对污染地块绿色低碳修复开展评估。经评估需开展地下水污染治理的，要协同推进土壤和地下水风险管控和修复。(生态环境分局牵头,自然资源局、规划中心等参与)

（七）全面提升土壤环境监管能力

1. 健全土壤环境监测网络。完善土壤环境监测网，优化调整土壤环境监测点位，开展农产品产地土壤环境监测，完善数据共享机制，配合省建立统一的土壤、地下水与农业农村生态环境监管信息化平台。完善土壤环境质量例行监测制度。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。(生态环境分局、区农业农村局按职责分工落实)

2.加强生态环境执法与应急处置。依法将土壤生态环境保护相关工作纳入日常执法内容。严厉打击固体废物特别是危险废物非法倾倒或填埋，以及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等逃避监管的方式向地下排放污染物等行为；开展污染土壤、地下水生态环境损害赔偿调查，落实生态环境损害赔偿制度，提升突发环境事件土壤生态环境保护应急处置能力，各相关单位制定的突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水环境污染内容，加强生态环境执法，提升执法装备水平，逐步配备便携式污染检测仪器、无人机、探地雷达等设备，设立土壤生态环境监管技术支撑团队。 (生态环境分局牵头，区自然资源局、农业农村局等参与)

3.强化科技支撑。加强土壤污染防治领域基础研究；推进土壤和地下水污染源头预防和管控、污染地块风险管控与治理修复、效果评估、后期管理等共性关键技术研究。推动先进适用科研成果转化示范推广。配合上级加强土壤污染防治领域创新平台建设，进一步提升科技创新能力。总结耕地安全利用与修复技术模式，分区分类建立完善安全利用技术库和农作物种植推荐清单。开展钼、锌、氟化物、氨氮、4-硝基苯酚等污染物筛选值和标准检测方法研究，完善土壤生态环境保护标准体系。(区科技局牵头，生态环境分局、区自然资源局、农业农村局等参与)

4.加大资金投入，提高上级资金使用效率。围绕2021年度重点目标和工作任务，统筹区级资金，积极争取中央、省资金加大对我区土壤污染防治、耕地保护与质量提升、矿山治理修复等工作的支持力度，配合上级研究设立安阳市土壤污染防治基金、中央和省项目配套资金。 (区财政局牵头，生态环境分局、区农业农村局、自然资源局等参与)

针对已拨付的中央和省级土壤污染防治专项资金，相关部门要主动谋划，提高资金使用效率，对已完成的项目，按照合同要求，尽快支付项目资金，切实提高上级资金使用效率，防止资金被收回。（生态环境分局、区农业农村局牵头，区财政局参与）

四、工作要求

（一）细化分解任务。各相关单位、办事处、柏庄镇要制定年度实施方案，建立工作清单和台账。区污染防治攻坚战指挥部办公室相关成员单位依据职责分工，细化、量化工作任务。各相关单位、办事处、柏庄镇、区污染防治攻坚战指挥部相关成员单位于5月18日前将年度实施方案（含工作台账）报区环境污染防治攻坚战指挥部办公室。

（二）加强制度创新。鼓励出台激励政策，研究探索土壤污染防治工作机制，积极开展先行先试，探索推出一批急用急需的制度创新成果。加强受污染耕地土地流转、退耕还林还草政策研究，切实符合农民利益。要从规划源头加强管理建设用地研究，创新监管手段，确保土壤安全利用。

（三）强化项目建设。要以项目为抓手推进重点工作落实，积极围绕重点工作任务和突出环境问题筹划项目，推进实施项目。实施一批土壤风险管控与修复项目，探索土壤与地下水协同治理的技术途径；以无责任主体或责任主体灭失，用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的污染地块为重点，实施一批建设用地土壤污染状况调查及风险评估、风险管控与修复项目。

（四）严格考核奖惩。实施目标责任考核，区环境污染防治攻坚战指挥部办公室每季度调度各办事处、柏庄镇、相关部门重点任务进展情况，按季度对各单位工作进展情况进行分项排名、通报、交办。适时召开推进会、现场会、经验推广会等，指导推进工作落实。对重点工作进展不力的办事处、柏庄镇、相关部门，视情况实施通报批评、提请公开约谈、专项督导等，确保目标任务完成。

附件：1. 北关区2021年土壤污染防治目标任务主要指标

2.北关区2021年土壤污染防治攻坚战任务分工明细表

| 指标 县 （市、区） | 受污染耕地安全利用率 | 污染地块安全利用率 | 土壤重点监管单位隐患排查率、自行监测率 | 土壤治理修复技术应用试点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北关区 | / | 100% | 100%、100% |  |

附件1

北关区2021年土壤污染防治目标任务主要指标

| 附件2：附件2： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北关区2021年土壤污染防治攻坚战任务分工明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 一、深化土壤污染状况调查 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 目标任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 深化土壤污染状况调查 |  | 开展农用地土壤污染深度调查及溯源 | 按上级要求 | 生态环境分局 | 区农业农村局、自然资源局、规划中心 |
| 二、分类实施土壤污染源头防治 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 目标任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 严格控制涉重金属企业污染物排放 | 开展企业绿色提标改造 | 全面执行颗粒物重点污染物特别排放限值 | 长期 | 生态环境分局 |  |
| 2 |  | 涉镉等重金属行业企业排查 | 更新排查清单和整治清单 | 2021年11月底前 | 生态环境分局 |  |
| 3 | 严格危险废物管理 |  | 危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率均达到92%以上,动态更新危险废物“四个清单” | 2021年11月底前 | 生态环境分局 | 区发展改革委、公安局、交通运输局、城市管理局、卫生健康委、住房和城乡建设局 |
| 4 | 防控资源开发污染土壤 | 管控污染土壤和酸性废水环境风险 | 重点保障农业生产和生活用水安全，鼓励采取自然恢复等措施 | 长期 | 生态环境分局 |  |
| 5 |  | 统筹推进土壤污染治理与废弃地复垦利用 | 探索完善系统治理的支持政策 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 生态环境分局 |
|  |  | 土壤污染重点行业企业法定义务 | 监督土壤污染重点行业企业履行防治土壤污染的法定义务，防治其发生可能污染土壤事故 | 长期 | 生态环境分局 | 区应急管理局 |
|  |  | 土壤污染重点行业企业环境安全 | 对土壤污染重点行业企业土壤污染防治情况的监督检查，消除环境风险隐患 | 长期 | 生态环境分局 | 区应急管理局 |
| 6 | 加大农业面源污染防治力度 | 持续实施农药化肥减量增效 | 坚持绿色农业发展，持续实施农药化肥减量增效，严格执行地膜标准。 | 长期 | 区农业农村局 | 区发展改革委、财政局、市场监管局 |
| 7 |  | 强化畜禽养殖污染防治 | 推进种养结合和畜禽粪污资源化利用 | 长期 | 区农业农村局 | 区发展改革委、财政局、生态环境分局 |
| 8 |  | 严格规模养殖环境监管 | 加强规模以下养殖户畜禽污染防治，在散养密集区推广典型治理模式。 | 长期 | 生态环境分局 | 区农业农村局 |
| 三、防范工矿企业用地新增土壤污染 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 目标任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 严格建设项目土壤环境影响评价制度 |  | 依法进行环境影响评价 | 长期 | 生态环境分局 |  |
| 2 | 推动实施绿色化改造 |  | 鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造 | 长期 | 生态环境分局 | 区工业和信息化局 |
| 3 | 强化重点监管单位监管 | 严格控制有毒有害物质排放 | 向区级生态环境分局报告2020年度排放情况 | 3月底前 | 生态环境分局 |  |
| 4 |  | 建立土壤污染隐患排查制度 | 完成全面、系统的土壤污染隐患排查，建立隐患排查台帐，制定整改方案，提出具体整改措施并组织实施，形成隐患整改台帐存档备查 | 11月底前 | 生态环境分局 |  |
| 5 |  | 制定、实施土壤自行监测 | 完成自行监测，并将监测数据报生态环境主管部门 | 10月底前 | 生态环境分局 |  |
| 6 | 严格企业拆除活动管理 |  | 依法规范重点行业企业拆除活动 | 长期 | 生态环境分局 | 区工业和信息化局、住房城乡建设局 |
| 四、巩固提升耕地分类管理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 目标任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 实施严格耕地保护 | 坚持最严格的耕地保护制度 | 强化国土空间规划和用途管控，加大优先保护类耕地保护力度。 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 区发展改革委、财政局、生态环境分局、农业农村局 |
| 2 |  | 加强农业投入品质量监管 | 从严查处向农田施用不达标肥料等农业投入品的行为 | 长期 | 区农业农村局 | 生态环境分局、市场监管局 |
| 3 | 巩固安全利用成效 |  | 制定耕地安全利用方案 | 5月底前 | 区农业农村局 | 区科技局、财政局、生态环境分局、发改委 |
| 4 |  |  | 完成受污染耕地安全利用面积 | 11月底 | 区农业农村局 | 区科技局、财政局、生态环境分局、发改委 |
| 5 | 全面落实严格管控 | 划定特定农产品严格管控区域 | 提出划定特定农产品禁止生产区域建议，报本级人民政府批准后实施 | 6月底前 | 区农业农村局 | 区财政局、自然资源局、生态环境分局 |
| 6 |  | 确保严格管控类耕地得到安全利用 | 退出小麦、玉米等口粮种植。 | 10月底前 | 区农业农村局 | 区财政局、自然资源局、生态环境分局 |
| 7 |  | 整改补划严格管控类且无法恢复治理的耕地 | 对粮食生产功能区和重要农产品保护区进行相应调整。 | 长期 | 区自然资源局 | 区财政局、生态环境分局、区农业农村局 |
| 8 | 严禁重金属超标粮食进入口粮市场 |  | 加大对安全利用类耕地产出的农产品临田检测力度， 坚决防范“镉米”“镉麦”事件发生 | 长期 | 区发改委、财政局、自然资源局、农业农村局、生态环境分局、市场监管局等按照职责分工负责 |  |
| 9 | 加强耕地复耕土壤环境管理 |  | 不鼓励曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为食用农产品耕地。 | 长期 | 区农业农村局 | 区自然资源局、生态环境分局 |
| 10 | 落实耕地土壤污染预警制度 |  | 建立省、市、县三级预警体系，有效管控耕地土壤环境风险 | 6月底前 | 区农业农村局 | 生态环境分局 |
| 五、严格建设用地准入管理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作 |  | 目标任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 开展土壤污染状况调查评估 |  | 落实《土壤污染防治法》第59条第二款 力争土地收储前完成土壤污染状况调查 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 生态环境分局 |
| 2 |  |  | 腾退工矿企业用地 | 长期 | 生态环境分局 | 区工业和信息化局 |
| 3 | 合理规划污染地块用途 |  | 编制空间规划等相关规划时，应充分考虑建设用地土壤污染的环境风险 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 生态环境分局 |
| 4 | 严格污染地块准入管理 |  | 严格污染地块用途管制，落实准入管理要求 | 长期 | 区自然资源局、规划中心、生态环境分局 |  |
| 5 | 合理确定土地开发和使用时序 |  | 防止受污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群，并防止引发负面舆情。 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 生态环境分局 |
| 6 | 强化部门信息共享和联动监管 | 共享疑似污染地块及污染地块空间信息 | 防止污染地块未开展或未完成土壤污染风险管控和修复，即投入开发建设 | 长期 | 生态环境分局 | 区自然资源局、规划中心、区住房城乡建设局 |
| 7 |  | 依法共享用地信息 | 与生态环境部门共享用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块信息，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息。 | 长期 | 区自然资源局、规划中心 | 生态环境分局、区住房城乡建设局 |
| 8 |  | 国土空间规划“一张图”管理 | 完成污染地块空间信息叠加至国土空间规划的“一张图”管理。 | 11月底前 | 区自然资源局、规划中心 |  |
| 9 | 做好暂不开发利用污染地块管理 | 向社会公开地块信息 | 依法公开污染地块相关信息。 | 长期 | 生态环境分局 |  |
| 10 |  | 制定污染地块风险管控年度计划 | 所在地区级人民政府生态环境主管部门制定污染地块风险管控年度计划，配合有关部门提出划定管控区域的建议，报同级人民政府批准后设立标识、发布公告 | 5月底前 | 生态环境分局 |  |
| 11 |  | 落实监管措施 | 开展土壤、地表水、地下水、环境空气质量监测 | 10月底前 | 生态环境分局 |  |
| 12 | 加强信息公开 |  | 土地收储、出让以及房地产出售等环节，土地使用权人应公开地块原土壤污染状况及污染治理和修复情况 | 长期 | 生态环境分局 | 区自然资源局、规划中心 |
| 13 |  |  | 强化土壤污染风险管控、修复项目施工过程，以及暂不开发利用地块风险管控的信息公开 | 长期 | 生态环境分局 | 区自然资源局、规划中心 |

安阳市北关区环境污染防治攻坚战指挥部办公室  2020年3月30日印发